中大办〔2008〕23号

关于印发《中山大学校区布局调整路线图
（2008—2012）》的通知

校机关各部、处、室，各学院、直属系，各直属单位，各附属单位，后勤集团、产业集团：

《中山大学校区布局调整路线图（2008—2012）》已经学校2008年第14次党委常委（扩大）会议讨论并原则通过，现予以公布实施。

特此通知，请遵照执行。

二〇〇八年十月三十日
中山大学校区布局调整路线图

（2008—2012）

目  录

3第一部分  中山大学校区布局调整总体方案（2008～2012）


14第二部分  中山大学校区布局调整工作时间表


14一、校区布局调整工作时间表（2008年7月～2012年9月）


20二、校区布局调整各学院（系）学生迁移时间表（2008年7月～2012年9月）


22第三部分  中山大学校区布局调整在校生人数统计表


223.1  在校学生分布情况统计表（2008年~2012年）


233.2  本科生在校分布情况统计表（2008年～2012年）


263.3  全日制研究生分布情况统计表（2008年～2012年）


31第四部分  中山大学校区布局调整状态数据统计表


314.1  校区布局（不含附属医院）状态数据统计表（2008年9月～2009年6月）


344.2  附属医院校区布局调整状态数据统计表（2008年9月～2009年6月）


35第五部分  中山大学各校区可调配房源状态数据统计表（2008年9月～2009年6月）


38第六部分  各校区学生宿舍床位供需对比表（2008~2012）


42第七部分  中山大学校区布局调整课室需求方案（2008～2012）


51第八部分  中山大学校区布局调整教学类实验室需求方案（2008～2012）


56第九部分  附  件


56一、2007年、2008年本科生招生计划表


62二、2007级、2008级研究生人数一览表


63三、2008年～2012年各校区留学生人数发展预测


64四、中山大学教学类实验室用房情况表


71五、珠海实验中心生物、物理、化学实验室基本情况表




第一部分  中山大学校区布局调整总体方案（2008～2012）

一、校区布局调整的目标

（一）基本目标

从2008至2012年，各校区应逐步形成如下办学格局：广州南校区以基础学科为主，广州东校区以应用学科为主，广州北校区以医科为主，珠海校区则要在提高办学层次的基础上，以新兴学科及港澳台合作办学和国际合作办学为特色。

（二）基本格局

至2012年9月，各学院（直属系）在各校区的基本办学格局为：

1、南校区

（1）中文系、历史系、哲学系、岭南学院、外国语学院、教育学院、地理科学与规划学院、地球科学系的全日制研究生和高年级本科生。

（2）筹建中的社会学与人类学学院（暂名）、亚太研究院、数学与计算科学学院、物理科学与工程技术学院、化学与化学工程学院的全日制研究生和本科生。

（3）管理学院的全日制MBA和博士研究生，生命科学学院的低年级本科生、部分全日制研究生，港澳珠三角所的全日制研究生，中山医学院的八年制临床医学专业的一、二年级本科生。其中管理学院的博士研究生暂留南校区，随校区布局调整的进度再行安排。

    （4）国际交流学院汉语言专业的全日制本科生和汉语国际教育专业学位的全日制硕士研究生。其他学生在各校区的学习和培养的格局不变。

（5）全日制学生全部搬迁至东校区的院系可在广州校区保留一定空间，以解决非学历教育等方面的需求。

（6）南校区的学生宿舍应保持500个本科生的流动床位，以使四年都在珠海校区学习的本科生均有在南校区学习、生活一个学期的经历。

2、东校区

（1）法学院、政治与公共事务管理学院、传播与设计学院、资讯管理系、信息科学与技术学院、软件学院、环境科学与工程学院、工学院、药学院的全日制研究生和本科生。

（2）管理学院的本科生、全日制硕士研究生（不含MBA），生命科学学院的高年级本科生、部分全日制研究生。

（3）中山医学院、光华口腔医学院、护理学院的一年级本科生，公共卫生学院一、二年级本科生。

3、北校区

（1）中山医学院、公共卫生学院、光华口腔医学院、护理学院的全日制研究生和高年级本科生。

（2）附属医院的全日制研究生按目前培养格局不变。

4、珠海校区

（1）旅游学院、国际商学院、翻译学院、海洋学院、筹建中的国际学院（暂名）的全日制研究生和本科生，物理学（核工程与核技术）、应用化学（理化检验技术）专业的本科生。
（2）中文系、历史系、哲学系、岭南学院、外国语学院、教育学院、地理科学与规划学院、地球科学系的低年级本科生。

二、校区布局调整的周期

（一）自2008年7月起至2012年9月止，全校性校区布局调整周期为期四年。

（二）每年的9月到翌年的6月为一短周期，校区布局调整工作集中在每年的7、8月份完成。

（三）至2012年9月，校区布局调整的阶段性目标基本实现。

三、校区布局调整的若干时间表

（一）本科生招生

1、2009年9月，社会学与人类学学院（暂名）、亚太研究院等相关专业的09级本科生在南校区学习，教育学院应用心理学专业的09级本科生按一、二年级在珠海学习、三、四年级在南校区学习的格局确定招生计划。

2、2010年9月，数学与计算科学学院、哲学系逻辑学专业的10级本科生在南校区学习。

3、2011年9月，物理科学与工程技术学院、化学与化学工程学院、生命科学学院、中山医学院的八年制临床医学专业、逸仙班的11级本科生在南校区学习。

4、至2012年9月，中文系、历史系、哲学系、岭南学院、外国语学院、教育学院、地理科学与规划学院、地球科学系的低年级本科生仍在珠海校区学习。

5、国际学院（暂名）根据实际招生情况进行布局。

（二）研究生招生

1、2008年9月，药学院的08级研究生在东校区学习和培养。

2、2009年9月，法学院、政治与公共事务管理学院、管理学院（不含全日制MBA和博士研究生）、资讯管理系、传播与设计学院、信息科学与技术学院、软件学院、环境科学与工程学院、工学院的09级研究生在东校区学习和培养，生命科学学院的09级研究生根据实验室布局分别在南校区和东校区学习和培养。

3、至2012年9月，中山医学院、公共卫生学院、光华口腔医学院、护理学院、附属医院的全日制研究生培养格局不变。

（三）学生迁移

1、2008年7～8月，药学院在珠海校区的本科生和北校区的研究生整体迁移至东校区。

2、2009年7～8月，信息科学与技术学院、软件学院、环境科学与工程学院在南校区的研究生整体迁移至东校区。

3、2009年7～8月，人类学系在珠海校区的本科生全部迁至南校区学习，亚太研究院、社会学与社会工作系在东校区的本科生全部迁移至南校区学习。

4、2010年7～8月，数学与计算科学学院、哲学系逻辑学专业在东校区的本科生全部迁移至南校区学习。

5、2011年7～8月，物理科学与工程技术学院、化学与化学工程学院、中山医学院的八年制临床医学专业、逸仙班在珠海校区的低年级本科生全部迁移至南校区学习；教育学院应用心理学专业的09级本科生由珠海校区迁往南校区；生命科学学院的08级本科生从南校区迁移至东校区学习，09级本科生从珠海校区迁移至东校区学习，10级本科生从珠海校区迁移至南校区学习，此后本科生按低年级在南校区学习、高年级在东校区学习的格局决定迁移流向。

6、中文系、历史系、哲学系、岭南学院、外国语学院、教育学院、地理科学与规划学院、地球科学系的本科生按低年级在珠海校区学习、高年级在南校区学习决定学生迁移流向。

（四）学院迁移

1、2008年9月，药学院整体迁至东校区。

2、2009年8月，信息科学与技术学院、软件学院、环境科学与工程学院整体迁至东校区。

3、各相关学院要根据本科生、研究生的教学和培养需要，逐步在各校区优化配置教师和行政人员，以满足人才培养的基本要求。

（五）职能部门的搬迁

1、2008年8月，教务处、学生处、团委主办公场地全部迁入东校区。设立南校区教务综合科、南北校区学生事务管理科、南校区团工委等职能机构。 

2、2008年11月，学校档案馆整体搬迁至东校区。

3、2009年9月，各职能部门和相关学院在东校区党政办设立综合办公室。

4、相关职能部门的搬迁要根据校区布局调整的需要逐步做出动态调整。

四、校区布局调整的决策程序

（一）调查研究

根据多校区办学格局存在的问题，就招生规模、学科布局、人才培养、行政管理、后勤保障、校园文化建设等方面情况进行调研，形成校区布局调整的初步方案。

（二）征求意见

学校根据校区布局调整初步方案，就学生流向、迁移路线、搬迁时间、资源配置等方面与各学院进行协商，形成学校的整体方案。

（三）党委常委会决策

制定校区布局调整的总体方案，交党委常委（扩大）会讨论通过后实施。

（四）组织实施

校区布局调整工作小组负责校区布局调整总体方案的落实工作，校长办公室负责总体协调，各部门通力合作，各学院根据校区布局调整工作的时间表制定具体方案实施。

五、校区布局调整的实施步骤
以下为在每一年（每年9月～翌年9月）校区布局调整周期内的实施步骤。

（一）每年9月，校办统筹各单位提供的当年校区布局调整统计数据（当年9月～翌年6月），包括：

1、教务处、研究生院、人事处、房地产管理处等单位负责提供各学院（系）各校区在校生人数、教职工人数、用房情况状态数据。

2、房地产管理处、东校区管委会、珠海校区管委会等单位负责提供学校可调配房源以及学生床位分布情况统计数据。

3、教务处、医学教务处等单位负责提供各校区课室需求情况统计数据。

4、设备与实验室管理处等单位负责提供各校区教学类实验室需求情况统计数据。

（二）每年11月，研究生院、本科生招生办公室制定翌年招生计划。

（三）每年12月，校办协调制定翌年校区布局调整年度实施方案，其中学生宿舍改造与修缮方案由总务处制定，学生课室调配方案由教务处和医学教务处制定，基础教学实验室调配和建设方案由设备与实验室管理处制定，配套后勤保障方案由总务处、后勤集团制定。

（四）翌年3月，研究生院、学生处、总务处、后勤集团负责制定各校区学生搬迁方案，需搬迁的各学院（直属系）及各相关部门负责制定本单位的搬迁方案，以上方案需在制定后报校办备案。

（五）翌年7～8月，完成各校区学生搬迁工作和各单位搬迁工作。

六、校区布局调整的经费使用

校区布局调整的经费，由学校设立专项经费开支，经费使用严格遵循预算管理和“财务一支笔”的审批制度，重大专项开支需提交学校财经工作领导小组审批。具体使用原则如下：

（一）搬迁经费

1、各机关的搬迁经费，由各单位提出申请，经学校审批，列入校区布局调整专项经费开支。

2、各学院搬迁经费由各学院自筹经费解决，确有困难的学院，由各单位提出申请，经学校审批，列入校区布局调整专项经费开支。

3、校区布局调整涉及的重大专项经费的支出，须经学校财经工作领导小组审批。

（二）配套设施

一般以整体搬迁办公设备和实验室设备为原则，如需添置新的设备，参照搬迁经费拨付的原则处理。

（三）学生宿舍的改造与修缮

各校区的学生宿舍改造与修缮，根据立项情况，由学校专项经费支出。

七、校区布局调整的资源配置

（一）校区布局调整中的各类用房资源，由学校公房管理领导小组统一调配，非经该小组同意任何单位不得挪用和分配。

（二）校区布局调整后的可调配用房资源，由学校根据办学需要进行调配。

八、校区布局调整的组织机构

（一）领导机构

学校设立校区布局调整领导小组，由学校党政领导班子主要成员组成，行使总体规划、经费划拨、资源调配的决策权。下设工作组负责总体方案的实施。

（二）职能部门分工

1、校长办公室是校区布局调整工作的总体协调单位，统筹校区布局调整工作的进度。

2、教务处、医学教务处、本科生招生办公室负责制定本科生招生计划，确定校区布局调整周期中的本科生分布状况和专业设置。

3、研究生院负责制定研究生招生计划，确定校区布局调整周期中的研究生分布状况和专业设置，负责校区间研究生迁移工作的筹划和布置。

4、学生处负责校区间本科生迁移工作的筹划和布置。

5、总务处负责制定学生学生宿舍改造与修缮计划，落实学生床位具体分配方案，总务处、后勤集团负责制定校区布局调整后勤保障方案。

6、房地产管理处负责统计各类可调配房产资源与学生床位状态数据，并及时收回各单位应清退的房产。

7、设备与实验室管理处负责教学类实验室的规划和建设工作。

8、教务处、医学教务处负责课室利用的规划工作。

9、各校区管委会、办公室负责统筹本校区的相关工作。

10、其他相关部门根据校区布局调整工作的需要配合做好相应的工作。

（三）各学院（直属系）的职责

各学院（直属系）根据校区布局调整总体方案，制定本学院工作计划并负责实施。

九、校区布局调整的若干原则

（一）校区布局调整以优化学科布局及办学资源配置，有利于学校长远发展为目标，正确处理规模、质量、结构和效益的关系，正确处理可持续性发展和跨越式发展的关系。

（二）校区布局调整要坚持实事求是的原则，既遵循高等教育发展的基本规律，又兼顾历史与现实，更要有利于学校管理体制的改革与创新，形成有中山大学特色的现代大学制度。

（三）校区布局调整要继续明确和强化“一校两区”的概念，进一步加强广州的三个校区的紧密联系，进一步强化珠海校区管委会在校区办学中的地位和作用，进一步强化东校区管委会的综合协调功能。

（四）校区布局调整以在各校区形成相对完整的本－硕－博人才培养体系为基本的办学定位，强调优质教育资源的共享，逐步形成全校范围内的通识教育体系。

（五）校区布局调整要以体现中山大学新办学格局的招生计划为指引，在保持学校整体招生规模稳定和各校区学生人数相对稳定的前提下，既要信守招生承诺，也要有利于吸引优质生源，更要有利于形成基础学科、应用学科、医科、新兴学科相互融合、资源共享的办学格局。

（六）校区布局调整要坚持循序渐进、逐步置换、平稳过渡的工作方针，校区的布局应有利于学科发展和创新型人才培养，有利于师生员工学习、工作和生活，有利于优秀校园文化的传承和发展。

（七）校区布局调整要坚持建设节约型校园的原则，有利于各类资源的整合与优化，充分发挥学生宿舍、课室、实验室、办公用房及设备的最大效益，做到物尽其用、调剂余缺。

（八）要从贯彻落实科学发展观，促进学校科学发展，建设和谐校园的高度，积极推进校区布局调整工作。各级党政领导班子应密切配合，周密部署，坚持以人为本、尊重教师、善待学生的办学理念，进一步解放思想，统一师生员工的思想认识，凝聚人心，切实解决校区布局调整的实际问题，以创新的精神推动学校的事业发展。

第二部分  中山大学校区布局调整工作时间表
（2008年7月～2012年9月）

一、校区布局调整工作时间表（2008年7月～2012年9月）

	时间
	工 作 内 容
	负责单位/

负责人
	备    注

	2008年

7月
	召开校区布局调整第一次工作会议，确立校区布局调整的基本框架
	陈春声
	7月8日

	
	确定信科学院、软件学院整体搬迁时间表
	黄达人
	7月15日

	
	召开校区布局调整工作协调会，协调学生处、教务处、校团委、档案馆的搬迁工作
	陈春声
	7月21日

	
	拟制2008年～2012年的本科生招生计划
	本科招生办
	参照2008年本科生计划招生数制定

	
	拟制2008年～2012年的研究生招生计划
	研究生院
	参照2008年研究生计划招生数（未含港澳生）

	
	确定数学大楼落成时间表
	基建处
	2010年9月投入使用

	2008年

8月
	填报《中山大学校区布局调整状态数据统计表（2008年9月～2009年6月）》
	教务处

研究生院

人事处

房地产管理处
	提供各校区各学院（系）各类在校学生人数、教职工人数、用房情况分布状况，8月10日前完成

	
	填报《中山大学各校区可调配用房资源统计表（2008年9月～2009年6月）》
	房地产管理处

东校区管委会

珠海校区管委会
	提供各校区可调配用房分布状况，8月15日前完成

	
	拟定《各校区学生宿舍床位供需对比表（2008年～2012年）》
	总务处
	8月18日前完成

	
	完成东校区学生处、教务处、校团委三个搬迁单位用房的调配工作
	东校区管委会
	8月20日完成

	
	协调学生处、教务处、校团委的搬迁工作
	东校区管委会
	8月20日～24日完成

	
	拟定《中山大学校区布局调整路线图（2008～2012）》（草案）初稿
	校办
	8月28日前完成

	
	东校区点对点班车配套协调会
	东校区管委会

总务处

后勤集团
	8月21日

	
	药学院整体搬迁至东校区
	东校区管委会

药学院
	

	2008年

9月
	确定化学大楼二期工程落成时间
	基建处
	2010年5月投入使用

	
	拟定《校区布局调整基础教学实验室需求分析方案（2008～2012）》
	设备处
	

	
	拟定《校区布局调整课室需求分析方案（2008～2012）》
	教务处

医学教务处
	

	
	落实档案馆整体搬迁的准备工作
	东校区管委会

档案馆
	

	
	报告《中山大学校区布局调整路线图（2008～2012）》工作进度
	陈春声
	9月11日，校长办公会

	
	与各学院（直属系）院长（主任）就各学院校区布局调整方案进行论证
	黄达人

陈春声
	9月27日

	
	与各职能部门就各学院校区布局调整方案进行论证
	黄达人

陈春声
	9月28日

	2008年

10月
	《中山大学校区布局调整路线图（2008～2012）》征求意见
	校办
	10月10日前完成

	
	向校长办公会报告校区布局调整征求意见情况
	陈春声
	10月16日

	
	提交学校党委常委（扩大会）会通过《中山大学校区布局调整路线图（2008～2012）》
	陈春声
	10月30日

	
	召开中山大学校区布局调整工作会议
	郑德涛

黄达人
	10月31日

	2008年

11月
	制定2009年本科生招生计划，确定各校区本科生分布格局
	本科招生办
	其中人类学系、亚太研究院、社会学与社会工作系的09级本科生将在南校区学习，教育学院应用心理学专业的09级本科生按一、二年级在珠海校区学习，三、四年级在南校区学习的格局确定招生计划

	
	制定2009年研究生招生计划，确定各校区研究生分布格局
	研究生院
	其中法学院、政务学院、管理学院（不含全日制MBA和和博士研究生）、传播设计学院、资讯管理系、信科学院、软件学院、环境学院、工学院的09级全日制硕士生和博士生将在东校区学习，生科院的09级研究生根据实验室布局分别在南校区和东校区学习和培养

	
	完成档案馆的整体搬迁工作
	档案馆

东校区管委会
	

	2008年

12月
	制定学校2009年校区布局调整年度实施方案
	校办
	

	
	制定2009年各校区学生宿舍改建与修缮方案
	总务处
	

	
	制定2009年南校区基础教学实验中心建设方案
	设备处
	

	
	根据学校办公机构和场地调整需要，清退和调配张弼士堂等房产
	房地产管理处
	

	2009年

3月
	制定2009年各校区本科生搬迁方案
	学生处
	除珠海校区和东校区本科生正常回迁外，还包括人类学系在珠海校区08级本科生回迁南校区；亚太研究院、社会学与社会工作系在东校区的06级、07级、08级本科生回迁南校区

	
	制定2009年信科学院、软件学院、环境学院的南校区研究生搬迁方案
	研究生院
	

	
	制定2009年各校区学生床位分配方案
	总务处

后勤集团
	

	
	制定信科学院、软件学院、环境学院的整体搬迁方案
	东校区管委会

信科学院

软件学院

环境学院
	

	2009年

7～8月
	完成2009年各校区学生搬迁工作
	学生处

研究生院
	

	
	完成信科学院、软件学院、环境学院整体搬迁工作
	东校区管委会

信科学院

软件学院

环境学院
	

	
	配套与搬迁规模相匹配的交通、食宿等后勤保障措施
	总务处

后勤集团
	8月下旬前完成

	2009年

9月
	填报《中山大学校区布局调整状态数据统计表（2009年9月～2010年6月）》


	教务处

研究生院

人事处

房地产管理处
	提供各校区各学院（系）在校学生人数、教职工人数、用房情况分布状况

	
	填报《中山大学各校区可调配房源统计表（2009年9月～2010年6月）》
	房地产管理处

东校区管委会

珠海校区管委会
	提供各校区可调配用房分布状况，确定清退已搬迁用房的时间表

	
	《校区布局调整学生床位分布状态数据表（2009年9月～2010年6月》
	房地产管理处
	提供各校区本科生、研究生已使用和可调配床位数

	2009年

11月
	制定2010年本科生招生计划
	本科招生办
	其中数计学院、哲学系逻辑学专业的10级本科生在南校区学习

	
	制定2010年研究生招生计划
	研究生院
	

	2009年

12月
	制定学校2010年校区布局调整年度实施方案
	校办
	

	
	制定2010年学生宿舍改建与修缮方案
	总务处
	

	
	制定2010年校区布局调整后勤保障方案
	总务处

后勤集团
	

	2010年

3月
	制定2010年各校区本科生搬迁方案
	学生处
	除珠海校区和东校区本科生正常回迁外，还包括数计学院、哲学系逻辑学专业在东校区的本科生全部回迁南校区

	
	制定2010年各校区学生床位分配方案
	总务处

后勤集团
	

	
	各相关搬迁单位制定搬迁方案
	相关单位
	

	2010年7～8月
	完成2010年各校区学生宿舍搬迁和各相关单位搬迁工作
	学生处

相关单位
	开学前完成

	
	配套与搬迁规模相匹配的交通、食宿等后勤保障措施
	总务处

后勤集团
	8月下旬完成

	2010年

9月
	填报《中山大学校区布局调整状态数据统计表（2010年9月～2011年6月）》


	教务处

研究生院

人事处

房地产管理处
	提供各校区各学院（系）在校学生人数、教职工人数、用房情况分布状况

	
	填报《中山大学各校区可调配用房资源统计表（2010年9月～2011年6月）》
	房地产管理处

东校区管委会

珠海校区管委会
	提供各校区可调配用房分布状况，确定清退已搬迁用房的时间表

	
	填报《中山大学各校区学生床位分布 状态统计表（2010年9月～2011年6月）》
	房地产管理处
	提供各校区本科生、研究生已使用和可调配床位数

	2010年

11月
	制定2011年本科生招生计划
	本科招生办
	其中理工学院、化工学院、生科院、临床医学八年制、逸仙班的11级本科生在南校区学习

	
	制定2011年研究生招生计划
	研究生院
	

	2010年

12月
	制定学校2011年校区布局调整年度实施方案
	校办
	

	
	制定2011年学生宿舍改造与修缮方案
	总务处
	

	
	制定2011年校区布局调整后勤保障方案
	总务处

后勤集团
	

	2011年

3月
	制定2011年各校区本科生宿舍搬迁方案
	学生处
	除珠海校区和东校区的本科生正常回迁外，还包括理工学院、化工学院、逸仙班（分属生科院的09级本科生迁往东校区）的09级、10级本科生全部由珠海校区迁往南校区；教育学院应用心理学专业的09级本科生由珠海校区迁往南校区；生科院08级的学生由南校区迁往东校区，09级的本科生由珠海校区迁往东校区，10级的本科生由珠海校区迁往南校区；临床医学八年制的09级本科生由珠海校区迁往北校区，临床医学八年制的10级本科生由珠海校区迁往南校区

	
	制定2011年各校区学生床位分配方案
	总务处

后勤集团
	

	2011年7～8月
	完成2011年各校区学生宿舍搬迁和各相关单位搬迁工作
	学生处

相关单位
	开学前完成

	
	配套与搬迁规模相匹配的交通、食宿等后勤保障措施
	总务处

后勤集团
	8月下旬完成

	2011年

9月
	填报《中山大学校区布局调整状态数据统计表（2011年9月～2012年6月）》


	教务处

研究生院

人事处

房地产管理处
	提供各校区各学院（系）在校学生人数、教职工人数、用房情况分布状况

	
	填报《中山大学各校区可调配用房资源统计表（2011年9月～2012年6月）》
	房地产管理处

东校区管委会

珠海校区管委会
	提供各校区可调配 用房分布状况，确定清退已搬迁用房的时间表

	
	填报《中山大学各校区学生床位分布状态数据统计表（2011年9月～2012年6月）》
	房地产管理处
	提供各校区本科生、研究生已使用和可调配床位数

	2011年

11月
	制定2012年本科生招生计划
	本科招生办
	

	
	制定2012年研究生招生计划
	研究生院
	

	2011年

12月
	制定学校2012年校区布局调整年度实施方案
	校办
	

	
	制定2012年学生宿舍改建与修缮方案
	总务处
	

	
	制定2012年校区布局调整后勤保障方案
	总务处

后勤集团
	

	2012年

3月
	制定2012年各校区本科生宿舍搬迁方案
	学生处
	珠海校区、东校区、南校区的本科生正常迁移

	
	制定2012年各校区学生床位分配方案
	总务处

后勤集团
	

	
	各相关搬迁单位制定搬迁方案
	相关单位
	

	2012年7～8月
	完成2012年各校区学生宿舍搬迁和各相关单位搬迁工作
	学生处

相关单位
	开学前完成

	
	配套与搬迁规模相匹配的交通、食宿等后勤保障措施
	总务处

后勤集团
	8月下旬完成

	2012年

9月
	填报《中山大学校区布局调整状态数据统计表（2012年9月）》


	教务处

研究生院

人事处

房地产管理处
	提供各校区各学院（系）在校学生人数、教职工人数、用房情况分布状况

	
	填报《中山大学各校区可调配用房资源统计表（2012年9月）》
	房地产管理处

东校区管委会

珠海校区管委会
	提供各校区可调配 用房分布状况，确定清退已搬迁用房的时间表

	
	填报《中山大学各校区学生床位分布状态数据统计表（2012年9月》
	房地产管理处
	提供各校区本科生、研究生已使用和可调配床位数

	2012年

10月
	提交《中山大学校区布局调整工作总结》
	校办
	校区布局调整现阶段目标基本实现


二、校区布局调整各学院（系）学生迁移时间表（2008年7月～2012年9月）
	单  位
	时间
	迁  移  流  向
	备 注

	哲学系
	2010年

7～9月
	逻辑学专业的10级本科生在南校区学习，该专业的07级、08级、09级的本科生全部由东校区迁回南校区
	

	人类学系
	2009年

7～9月
	09级本科生在南校区学习，07级、08级的本科生全部由珠海校区迁回南校区
	

	社会学与社会工作系
	2009年

7～9月
	09级本科生在南校区学习，06、07、08级的本科生全部由东校区迁回南校区
	

	亚太研究院
	2009年

7～9月
	09级本科生在南校区学习，06、07级、08级的本科生全部由东校区迁回南校区
	

	法学院
	2009年

9月
	09级全日制研究生在东校区学习和培养
	

	政务学院
	2009年9月
	09级全日制研究生在东校区学习和培养
	

	管理学院
	2009年9月
	09级全日制硕士研究生（不含MBA）在东校区学习和培养，博士研究生暂留南校区学习和培养，根据校区布局调整进度再行安排
	

	教育学院
	2011年9月
	09级应用心理学专业的本科生迁回南校区学习，自09级开始，按一、二年级在珠海校区、三、四年级在南校区学习确定招生计划
	

	传播与设计学院
	2009年9月
	09级全日制研究生在东校区学习和培养
	

	资讯管理系
	2009年9月
	09级全日制研究生在东校区学习和培养
	

	数计学院
	2010年

7～9月
	10级本科生在南校区学习，07级、08级、09级的本科生全部由东校区迁回南校区
	

	理工学院
	2011年

7～9月
	11级本科生在南校区学习，09级、10级的本科生全部由珠海校区迁回南校区
	

	
	2008～2012年
	根据东校区材料科学大楼的实验室建设进度确定在东校区的全日制研究生人数
	

	化工学院
	2011年

7～9月
	11级本科生在南校区学习，09级、10级的本科生全部由珠海校区迁回南校区
	硕士暂按两年制计算

	生命科学学院
	2011年

7～9月
	11级本科生在南校区学习，09级的本科生由珠海校区迁回东校区，10级的本科生由珠海校区迁回南校区，08级的本科生由南校区迁往东校区，11年开始，按一、二年级在南校区学习、三、四年级在东校区学习确定招生计划
	全日制研究生的学习和培养根据实验室布局分别在南校区和东校区学习和培养

	
	2012年

7～9月
	10级的本科生由南校区迁往东校区
	

	信息科学与技术学院
	2009年

7～9月
	09级全日制研究生在东校区学习和培养，08级硕士研究生、07、08级全日制博士研究生，从南校区整体搬迁到东校区
	硕士暂按两年制计算

	软件学院
	2009年

7～9月
	09级全日制研究生在东校区学习和培养，08级全日制硕士研究生从南校区整体搬迁到东校区
	

	环境学院
	2009年

7～9月
	09级全日制研究生在东校区学习和培养，08级全日制硕士研究生、07、08级博士研究生从南校区整体搬迁到东校区
	

	工学院
	2009年

7～9月
	09级全日制研究生在东校区学习和培养
	

	中山医学院
	2011年

7～9月
	11级八年制临床医学专业本科生在南校区学习， 10级的八年制临床医学专业本科生由珠海校区迁回南校区，09级八年制临床医学专业的本科生由珠海校区迁回北校区
	

	公共卫生

学院
	2009年

9月
	09级本科生按一、二年级在东校区学习，三、四、五年级在北校区学习确定招生计划
	

	药学院
	2008年

7～9月
	08级全日制研究生在东校区学习培养，06级、07级研究生从北校区整体搬迁到东校区
	


第三部分  中山大学校区布局调整在校生人数统计表

3.1  在校学生分布情况统计表（2008年~2012年）

	时间
	类别
	南校区
	东校区
	珠海校区
	北校区
	备注

	2008年
	本科生
	4691
	14851
	9221
	3653
	

	
	硕士生
	5280
	712
	0
	1153
	

	
	博士生
	1993
	310
	0
	618
	

	2009年
	本科生
	5521
	14035
	9553
	3688
	

	
	硕士生
	3977
	2071
	20
	1203
	

	
	博士生
	1700
	598
	0
	666
	

	2010年
	本科生
	6885
	12507
	9768
	3466
	

	
	硕士生
	3323
	2688
	52
	1240
	

	
	博士生
	1662
	624
	0
	686
	

	2011年
	本科生
	8164
	13123
	8044
	3611
	

	
	硕士生
	3214
	2785
	64
	1240
	

	
	博士生
	1617
	669
	0
	686
	

	2012年
	本科生
	8120
	13031
	8085
	3648
	

	
	硕士生
	3214
	2785
	64
	1240
	

	
	博士生
	1617
	669
	0
	686
	


说明：

1、本表数据系根据研究生院、教务处、医学教务处、本科招生办公室提供的原始数据测算而得。

2、2009年～2012年期间本科生的招生计划以2008年本科招生计划为测算依据。2008年招生计划数为8100人，其中港澳生300人，境内生7800人。2008年实际招生数8140人，其中境内本科生7680人，港澳生256人。表中2008年在校生本科生人数，以实际招生数测算。

3、2009年～2012年期间研究生的招生计划以2008年实际招生数为测算依据，博士生1155人，硕士生3905人，硕士研究生学制也以2008年各学院培养现状为依据。本表人数均以当年9月在校生人数为时间测算点。

4、本表测算的在校生人数实际为应当在各校区安排住宿的学生床位需求，在校本科生数基本等于本科生床位需求，南校区、东校区、珠海校区的全日制在校研究生基本等于该校区的研究生床位需求，而北校区研究生在校生人数与实际床位需求有一定差异，以2008年为例，北校区在校研究生人数（含附属医院）应为 3926人，而应安排床位需求为1771人。实际安排床位数为1724。  

5、附属医院的研究生住宿安排按下列原则进行测算：（1）所有附属医院临床型研究生均不安排住宿；（2）科研型研究生住宿按如下规则安排：附属一院、中山眼科中心、光华口腔医院、肿瘤防治中心三年均在北校区安排；三院、五院、六院的科研型研究生在北校区安排半年，二院的科研型研究生在北校区安排一年。即北校区硕士、博士生所需床位数=中山医学院、公共卫生学院、护理学院的在校研究生数+ 8间附属医院一年级科研型研究生数+附一院、光华口腔医院、肿瘤防治中心、眼科中心二、三年级科研型研究生数。

6、08年的本科学生数未包括20个港澳联招预科和75个少数民族预科生。

7、逸仙班按照08年珠海校区117人、南校区105人进行测算，没有涉及2009年及以后的数据。

3.2  本科生在校分布情况统计表（2008年～2012年）

	单位
	校区
	2008年
	2009年
	2010年
	2011年
	2012年
	备注

	中文系
	珠海校区
	289
	288
	280
	280
	280
	

	
	南校区
	267
	270
	289
	288
	280
	

	历史系
	珠海校区
	151
	131
	120
	120
	120
	

	
	南校区
	145
	149
	151
	131
	120
	

	哲学系
	珠海校区
	133
	135
	120
	120
	120
	

	
	东校区
	142
	187
	0
	0
	0
	

	
	南校区
	115
	116
	356
	360
	360
	

	人类学系
	珠海校区
	191
	0
	0
	0
	0
	

	
	南校区
	164
	369
	371
	375
	360
	

	岭南学院
	珠海校区
	664
	695
	680
	680
	680
	

	
	南校区
	671
	615
	664
	695
	680
	

	外国语学院
	珠海校区
	238
	239
	240
	240
	240
	

	
	南校区
	261
	246
	237
	238
	240
	

	国际交流学院
	南校区
	
	
	
	
	
	国际交流学院本科生暂不列入本表测算范围

	
	北校区
	
	
	
	
	
	

	
	东校区
	
	
	
	
	
	

	
	珠海校区
	
	
	
	
	
	

	地理科学与规划学院
	珠海校区
	623
	637
	660
	660
	660
	

	
	南校区
	614
	681
	663
	677
	700
	40人是5年制

	地球科学系
	珠海校区
	230
	239
	240
	240
	240
	

	
	南校区
	199
	234
	230
	239
	240
	

	教育学院
	珠海校区
	213
	214
	220
	140
	150
	

	
	南校区
	63
	69
	64
	150
	140
	

	物理科学与工程技术学院
	珠海校区
	592
	569
	570
	0
	0
	

	
	南校区
	708
	629
	592
	1139
	1140
	

	化学与化学工程学院
	珠海校区
	665
	595
	600
	0
	0
	

	
	南校区
	784
	753
	665
	1195
	1200
	

	生命科学学院
	珠海校区
	612
	602
	600
	0
	0
	

	
	南校区
	595
	611
	612
	600
	600
	

	
	东校区
	0
	0
	0
	602
	600
	

	翻译学院
	珠海校区
	2058
	2068
	1975
	1988
	2000
	

	旅游学院
	珠海校区
	1096
	1227
	1282
	1337
	1320
	

	国际商学院
	珠海校区
	943
	1258
	1264
	1272
	1275
	

	海洋学院
	珠海校区
	217
	467
	717
	967
	1000
	

	国际学院
（暂名）
	珠海校区
	
	
	
	
	
	学生人数根据当年招生数确定

	中山医学院
	东校区
	517
	500
	500
	500
	500
	中山医学院4年制、5年制、7年制、8年制学生，均按本科生床位分配标准计算

	
	珠海校区
	189
	189
	200
	0
	0
	

	
	北校区
	2386
	2446
	2380
	2526
	2545
	

	
	南校区
	0
	0
	0
	200
	200
	

	政治与公共事务管理学院
	东校区
	1048
	937
	882
	856
	800
	

	亚太研究院
	东校区
	211
	0
	0
	0
	0
	

	
	南校区
	0
	202
	206
	208
	200
	

	数学与计算科学学院
	东校区
	1276
	1322
	0
	0
	0
	

	
	南校区
	0
	0
	1328
	1329
	1320
	

	公共卫生学院
	东校区
	137
	140
	280
	280
	280
	

	
	北校区
	535
	537
	427
	416
	417
	

	光华口腔医学院
	东校区
	86
	90
	90
	90
	90
	

	
	北校区
	406
	408
	403
	408
	416
	

	护理学院
	东校区
	81
	90
	90
	90
	90
	

	
	北校区
	326
	297
	256
	261
	270
	

	管理学院
	东校区
	1941
	1832
	1793
	1758
	1760
	

	传播与设计学院
	东校区
	754
	803
	801
	806
	800
	

	资讯管理系
	东校区
	905
	970
	994
	1018
	1000
	

	法学院
	东校区
	893
	882
	878
	879
	880
	

	软件学院
	东校区
	1567
	1379
	1341
	1381
	1390
	

	环境科学与工程学院
	东校区
	1290
	1259
	1228
	1201
	1200
	

	工学院
	东校区
	729
	752
	761
	761
	761
	土木工程三四年级的学生在香港（30×2）

	药学院
	东校区
	511
	494
	506
	495
	480
	

	信息科学与科技学院
	东校区
	2374
	2398
	2363
	2406
	2400
	

	社会学与社会工作系
	东校区
	389
	0
	0
	0
	0
	社会学与社会工作系05年共招生119人，06年共招生100人

	
	南校区
	
	355
	340
	340
	340
	

	逸仙班
	南校区
	105
	222
	117
	      
	    
	逸仙班的09～12年的人数需以当年选拔情况为准

	
	珠海校区
	117
	
	
	
	
	


说明：

1、此表表明2008年～2012年各学院在各校区的本科生分布状态，以当年9月为时间测算点。

2、此表是根据原始数据计算3.1表本科生在校人数的中间状态数据。

3、此表的计算规则是：

（1）2009年9月，人类学系、亚太研究院、社会学与社会工作系等相关专业09级本科生在南校区学习，06级至08级本科生从东校区迁移至南校区学习。生科院07级本科生从珠海校区迁至东校区学习，06级本科生仍在南校区学习。

（2）2010年9月，数计学院、哲学系逻辑学专业的10级本科生在南校区学习，07级至09级本科生从东校区迁移至南校区学习。

（3）2010年9月，公共卫生学院二年级本科生在东校区学习，即自09级开始按一、二年级本科生在东校区学习，三至五年级本科生在北校区学习确定办学格局。

（4）2011年9月，理工学院、化工学院、逸仙班的11级本科生在南校区学习，10级本科生从珠海校区迁移至南校区学习，即自11年开始按本科生全部在南校区学习确定办学格局。生科院的11级本科生在南校区学习，09级的本科生由珠海校区迁回东校区，10级的本科生由珠海校区迁回南校区，08级的本科生由南校区迁往东校区，即自11年开始，按一、二年级在南校区学习、三、四年级在东校区学习确定办学格局。中山医学院的临床医学八年制的11级本科生在南校区学习，10级本科生从珠海校区迁移至南校区学习，09级本科生从珠海校区迁回北校区学习，即自11年开始按一、二年级学生在南校区学习，三年级以上本科生在北校区学习确定办学格局。

（5）2011年9月，教育学院应用心理学专业的09级本科生从珠海校区迁回东校区。即自09级开始按一、二年级在珠海校区学习、三、四年级在南校区学习确定办学格局。

（6）中文系、历史系、哲学系、岭南学院、外国语学院、地理科学与规划学院、地球科学系一、二年级本科生在珠海校区学习，三、四年级本科生在南校区学习。

（7）翻译学院、旅游学院、国际商学院、海洋学院、国际学院（筹）、物理学（核工程与技术）、应用化学（理化检验技术）专业本科生全部在珠海校区学习。

（8）法学院、政治与公共事务管理学院、管理学院、传播与设计学院、资讯管理系、信息科学与科技学院、软件学院、环境科学与工程学院、工学院、药学院的本科生全部在东校区学习。中山医学院、光华口腔医学院、护理学院一年级本科生在东校区学习，高年级迁移至北校区学习。

（9）2008年9月，药学院在珠海校区的本科生已全部搬迁至东校区学习。

（10）国际交流学院汉语言专业的全日制本科生现有200名学生，主要在南校区学习，其他本科生在各校区的办学格局不变。
3.3  全日制研究生分布情况统计表（2008年～2012年）

	单位
	类别
	单位
	2008年
	2009年
	2010年
	2011年
	2012年
	备注

	中文系
	硕士
	南校区
	178
	200
	200
	200
	200
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	105
	94
	93
	93
	93
	　学制3年

	历史学系
	硕士
	南校区
	96
	132
	132
	132
	132
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	68
	69
	66
	66
	66
	　学制3年

	哲学系
	硕士
	南校区
	101
	90
	90
	90
	90
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	151
	139
	135
	135
	135
	　学制3年

	人类学系
	硕士
	南校区
	64
	62
	62
	62
	62
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	50
	57
	60
	60
	60
	　学制3年

	岭南学院
	硕士
	南校区
	601
	582
	582
	582
	582
	岭南学院非全日制MBA不占用学校床位，此处仅统计全日制MBA

	
	博士
	南校区
	141
	146
	147
	147
	147
	

	国际商学院
	硕士
	珠海校区
	
	
	
	
	
	以当年实际招生数为准

	
	博士
	珠海校区
	
	
	
	
	
	

	外国语学院
	硕士
	南校区
	203
	186
	166
	166
	166
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	25
	24
	24
	24
	24
	　学制3年

	国际交流学院
	硕士
	
	
	
	
	
	
	国际交流学院硕士生暂不列人本表测算范围

	翻译学院
	硕士
	珠海校区
	0
	20
	40
	40
	40
	　学制2年

	
	博士
	珠海校区
	0
	0
	0
	0
	0
	　学制3年

	法学院
	硕士
	南校区
	535
	284
	72
	0
	0
	法学硕士学制2年，法律硕士学制3年

	
	硕士
	东校区
	0
	182
	364
	436
	436
	

	
	博士
	南校区
	39
	27
	15
	0
	0
	　学制3年

	
	博士
	东校区
	0
	15
	30
	45
	45
	　学制3年

	政治与公共事物管理学院
	硕士
	南校区
	233
	106
	0
	0
	0
	学制2年

	
	硕士
	东校区
	0
	106
	212
	212
	212
	

	
	博士
	南校区
	71
	42
	16
	0
	0
	学制3年

	
	博士
	东校区
	0
	16
	32
	48
	48
	

	社会学与社会工作系
	硕士
	南校区
	81
	80
	80
	80
	80
	学制2年　

	
	博士
	南校区
	39
	42
	45
	45
	45
	学制3年　

	亚太研究院
	硕士
	南校区
	17
	34
	34
	34
	34
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	
	
	
	
	
	以当年实际招生数为准

	管理学院
	硕士
	南校区
	558
	337
	154
	154
	154
	　学制2年

	
	硕士
	东校区
	0
	183
	366
	366
	366
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	150
	152
	156
	156
	156
	　学制3年

	
	博士
	东校区
	
	
	
	
	
	根据校区布局调整的进度再行安排

	教育学院
	硕士
	南校区
	150
	154
	154
	154
	154
	　学制2年

	
	硕士
	珠海校区
	
	
	
	
	
	以当年实际招生数为准

	
	博士
	南校区
	72
	84
	87
	87
	87
	　学制3年

	
	博士
	珠海校区
	0
	0
	0
	0
	0
	　学制3年

	传播与设计学院
	硕士
	南校区
	32
	16
	0
	0
	0
	　学制2年

	
	硕士
	东校区
	0
	16
	32
	32
	32
	　学制2年

	
	博士
	东校区
	
	
	
	
	
	以当年实际招生数为准

	资讯管理系
	硕士
	南校区
	115
	67
	0
	0
	0
	　学制2年

	
	硕士
	东校区
	0
	67
	134
	134
	134
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	11
	11
	6
	0
	0
	　学制3年

	
	博士
	东校区
	0
	6
	12
	18
	18
	　学制3年

	数学与计算科学学院
	硕士
	南校区
	202
	212
	212
	212
	212
	学制2年

	
	博士
	南校区
	104
	104
	102
	102
	102
	　学制3年

	物理科学与工程技术学院
	硕士
	南校区
	238
	232
	237
	237
	237
	　学制3年


	
	硕士
	东校区
	43
	50
	54
	54
	54
	　学制3年

	
	博士
	南校区
	120
	117
	126
	126
	126
	　学制3年

	
	博士
	东校区
	25
	32
	33
	33
	33
	　学制3年

	化学与化学工程学院
	硕士
	南校区
	238
	242
	242
	242
	242
	暂按学制2年计算

	
	博士
	南校区
	213
	218
	231
	231
	231
	　学制3年

	地球科学系
	硕士
	南校区
	127
	84
	87
	87
	87
	　学制3年

	
	博士
	南校区
	20
	17
	12
	12
	12
	　学制3年

	生命科学学院
	硕士
	南校区
	460
	501
	504
	504
	504
	　学制3年

	
	硕士
	东校区
	179
	242
	267
	267
	267
	学制3年

	
	博士
	南校区
	246
	217
	210
	210
	210
	学制3年

	
	博士
	东校区
	100
	128
	141
	141
	141
	学制3年

	信息科学与技术学院
	硕士
	南校区
	390
	0
	0
	0
	0
	硕士学制2年，09年以后部分专业改为3年制，本次按2年制计算

	
	硕士
	东校区
	126
	566
	566
	566
	566
	

	
	博士
	南校区
	146
	0
	0
	0
	0
	　学制3年

	
	博士
	东校区
	24
	166
	156
	156
	156
	　学制3年

	软件学院
	硕士
	南校区
	173
	0
	0
	0
	0
	　学制2年

	
	硕士
	东校区
	0
	144
	144
	144
	144
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	0
	0
	0
	0
	0
	　学制3年

	
	博士
	东校区
	0
	0
	0
	0
	0
	　学制3年

	环境科学与工程学院
	硕士
	南校区
	105
	0
	0
	0
	0
	　学制2年

	
	硕士
	东校区
	35
	142
	142
	142
	142
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	74
	0
	0
	0
	0
	　学制3年

	
	博士
	东校区
	7
	83
	81
	81
	81
	　学制3年

	地理科学与规划学院
	硕士
	南校区
	172
	200
	200
	200
	200
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	96
	105
	111
	111
	111
	　学制3年

	旅游学院
	硕士
	南校区
	23
	24
	12
	0
	0
	　学制2年

	
	硕士
	珠海校区
	0
	0
	12
	24
	24
	　学制2年

	
	博士
	南校区
	9
	10
	12
	12
	12
	学制3年

	
	博士
	珠海校区
	0
	0
	0
	0
	0
	学制3年

	工学院
	硕士
	南校区
	105
	74
	25
	0
	0
	　学制3年

	
	硕士
	东校区
	24
	73
	122
	147
	147
	　学制3年

	
	博士
	南校区
	43
	25
	8
	0
	0
	　学制3年

	
	博士
	东校区
	2
	12
	22
	30
	30
	　学制3年

	中山医学院
	硕士
	北校区
	356
	360
	372
	372
	372
	　学制3年

	
	博士
	北校区
	185
	198
	207
	207
	207
	　学制3年

	公共卫生学院
	硕士
	北校区
	179
	215
	249
	249
	249
	　学制3年

	
	博士
	北校区
	49
	55
	54
	54
	54
	　学制3年

	护理学院
	硕士
	北校区
	25
	26
	26
	26
	26
	　学制2年

	
	博士
	北校区
	7
	5
	3
	3
	3
	　学制3年

	药学院
	硕士
	南校区
	0
	0
	0
	0
	0
	　学制3年

	
	硕士
	东校区
	305
	300
	285
	285
	285
	　学制3年

	
	博士
	南校区
	0
	0
	0
	0
	0
	　学制3年

	
	博士
	东校区
	152
	140
	117
	117
	117
	　学制3年

	海洋学院
	硕士
	珠海校区
	
	
	
	
	
	以当年实际招生数为准

	
	博士
	珠海校区
	
	
	
	
	
	

	国际学院（暂名）
	硕士
	珠海校区
	
	
	
	
	
	　以当年实际招生数为准

	
	博士
	珠海校区
	
	
	
	
	
	

	国际交流学院
	硕士
	南校区
	38
	34
	34
	34
	34
	　学制2年

	港澳所
	硕士
	南校区
	45
	44
	44
	44
	44
	　学制2年


说明：

1、此表表明2008年～2012年以当年9月为时间测算点各学院在各校区的研究生分布状态（不含附属医院）。

2、此表是根据原始数据计算3.1表研究生在校人数的中间状态数据。

3、以上数据是学历教育的统计数（含双证的MBA、法律硕士、软件工程、国际汉语教育），未包含单证的专业学位（MPA、MBA、EMBA、MPH、MPAcc、法律硕士、工程硕士、教育硕士等）及高校教师在职攻读硕士学位的招生数（每年招生大约1800人）。

4、此表的计算规则是：

（1）硕士、博士研究生调整采取逐步置换的原则，除特别说明的外，原则上在哪个校区报到，在哪个校区毕业，学习期间一般不随学院搬迁。

（2）2009年9月，法学院、政务学院、资讯管理系、传播与设计学院、生命科学学院、信科学院、软件学院、环境科学与工程学院、工学院的09级研究生在东校区学习和培养；

（3）管理学院的09级硕士研究生（不含全日制MBA）在东校区学习和培养，博士研究生暂留南校区，根据校区布局调整的进度再作安排。

（4）2008年9月，药学院在北校区的全体研究生整体搬迁至东校区。

（5）2009年9月，信息科学与技术学院、软件学院、环境学院在南校区的全体研究生整体搬迁至东校区。

（6）2009年9月，生命科学学院全日制研究生以08年9月的研究生在各校区分布格局测算研究生在各校区人数分布。
（7）物理科学与工程学院随东校区材料科学大楼实验室建设进展确定全日制研究生在东校区的人数分布（表中11年、12年的东校区研究生人数的数据根据10年的学生数测算）。

5、此表对研究生学制的计算也以08年的培养现状为依据，其中： 

（1）中文系、历史学系、哲学系、人类学系、岭南学院、国际商学院、外国语学院、翻译学院、法学院法学硕士、政治与公共事务管理学院、社会学与社会工作系、亚太研究院、管理学院、教育学院、传播与设计学院、资讯管理系、数学与计算科学学院、化学与化学工程学院、信息科学与技术学院、软件学院、环境科学与工程学院、地理科学与规划学院、旅游学院、国际交流学院、港澳所的全日制研究生为二年制。

（2）物理科学与工程技术学院、地球科学系、生命科学学院、工学院、中山医学院、公共卫生学院、药学院、法学院法律硕士的全日制研究生为三年制。

6、此表没有包括信科学院等拟改三年学制的学院在改学制后增加的在校全日制硕士生数。

第四部分  中山大学校区布局调整状态数据统计表
4.1  校区布局（不含附属医院）状态数据统计表（2008年9月～2009年6月）

	单位
	校区
	本科生数
	硕士
生数
	博士
生数
	教师数
	行政人员数
	辅导员数
	教辅人员数
	公房面积数
	备 注

	中文系
	珠海校区
	289
	0
	0
	　
	　
	1
	　
	20
	　

	
	南校区
	267
	178
	105
	53
	5
	1
	　
	12550
	　

	历史学系
	珠海校区
	151
	0
	0
	　
	　
	1
	　
	20
	

	
	南校区
	145
	96
	68
	47
	5
	1
	　
	5900
	公房面积不含艺术史研究中心

	哲学系
	珠海校区
	133
	0
	0
	　
	　
	1
	　
	20
	　

	
	东校区
	142
	0
	0
	　
	　
	0
	　
	70
	　

	
	南校区
	115
	101
	151
	43
	7
	2
	　
	1910
	　

	人类学系
	珠海校区
	191
	0
	0
	　
	　
	1
	　
	20
	　

	
	南校区
	164
	64
	50
	25
	3
	2
	　
	2490
	　

	岭南学院
	珠海校区
	664
	0
	0
	　
	　
	3
	　
	30
	

	
	南校区
	671
	601
	141
	94
	15
	4
	5
	25550
	公房面积不含荣光堂

	国际

商学院
	珠海校区
	943
	0
	0
	9
	5
	3
	　
	540
	　

	外国语

学院
	珠海校区
	238
	0
	0
	　
	　
	2
	　
	720
	　

	
	南校区
	261
	203
	25
	54
	10
	2
	4
	8480
	　

	翻译学院
	珠海校区
	2058
	0
	0
	41
	3
	5
	　
	4870
	　

	法学院
	东校区
	893
	0
	0
	　
	　
	4
	　
	6120
	　

	
	南校区
	0
	535
	39
	49
	9
	2
	1
	2110
	　

	政治与

公共事务

管理学院
	东校区
	1048
	0
	0
	　
	　
	2
	　
	6500
	　

	
	南校区
	0
	314
	110
	70
	11
	2
	　
	4160
	　

	亚太

研究院
	东校区
	211
	0
	0
	　
	1
	0
	　
	0
	　

	
	南校区
	0
	17
	0
	12
	2
	1
	　
	170
	公房面积仅为台湾研究所面积

	管理学院
	东校区
	1941
	0
	0
	　
	　
	7
	　
	2120
	　

	
	南校区
	0
	558
	150
	96
	23
	1
	2
	12840
	公房面积不含酒店管理培训中心

	教育学院
	珠海校区
	213
	0
	0
	　
	　
	1
	　
	190
	　

	
	南校区
	63
	150
	72
	148
	14
	2
	　
	4710
	公房面积不含体育场馆面积，含心理咨询中心用房

	
	
	98
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	为体尖生，单列

	传播与设计学院
	东校区
	754
	0
	0
	　
	5
	2
	　
	5840
	　

	
	南校区
	0
	32
	0
	16
	　
	1
	　
	40
	　

	资讯管理系
	东校区
	905
	0
	0
	　
	　
	3
	　
	150
	公房面积含古文献所

	
	南校区
	0
	115
	11
	37
	3
	1
	　
	1660
	　

	数学与计算科学学院
	东校区
	1276
	0
	0
	　
	　
	5
	　
	380
	　

	
	南校区
	0
	202
	104
	76
	12
	1
	5
	4980
	　

	物理科学与工程技术学院
	珠海校区
	592
	0
	0
	　
	　
	2
	　
	2710
	公房面积含空间技术中心、电子电力研究所面积

	
	东校区
	0
	43
	25
	　
	　
	　
	　
	22510
	　

	
	南校区
	708
	238
	120
	105
	12
	4
	28
	19580
	　

	化学与化学工程学院
	珠海校区
	665
	0
	0
	　
	　
	2
	　
	30
	　

	
	南校区
	784
	238
	213
	105
	14
	3
	32
	23800
	　

	地球科学系
	珠海校区
	230
	0
	0
	　
	　
	1
	　
	20
	　

	
	南校区
	199
	127
	20
	23
	2
	2
	5
	4170
	　

	生命科学学院
	珠海校区
	612
	0
	0
	　
	　
	2
	　
	1060
	公房面积含实验室面积

	
	东校区
	0
	179
	100
	　
	　
	1
	　
	23640
	公房面积含东校区生命科学大楼

	
	南校区
	595
	460
	246
	167
	20
	3
	48
	29840
	公房面积含马文辉堂3400平方米

	信息科学与技术学院
	东校区
	2374
	126
	24
	　
	　
	7
	　
	4270
	　

	
	南校区
	0
	390
	146
	118
	18
	1
	6
	16050
	　

	软件学院
	东校区
	1567
	0
	0
	　
	　
	5
	　
	
	公房面积含在信科学院中

	
	南校区
	0
	173
	0
	17
	6
	1
	3
	
	

	环境科学与工程学院
	东校区
	1290
	35
	7
	63
	13
	4
	8
	3480
	　

	
	南校区
	0
	105
	74
	　
	　
	　
	　
	6640
	　

	地理科学与规划学院
	珠海校区
	623
	0
	0
	　
	　
	2
	　
	50
	　

	
	南校区
	614
	172
	96
	72
	8
	2
	12
	7400
	　

	旅游学院
	南校区
	0
	23
	9
	16
	4
	0
	　
	50
	　

	
	珠海校区
	1096
	0
	0
	　
	　
	3
	　
	3510
	　

	工学院
	东校区
	729
	24
	2
	　
	　
	2
	9
	32250
	公房面积含工学院楼

	
	南校区
	0
	105
	43
	62
	8
	2
	　
	9080
	公房面积含船池、风洞实验室等3250平方米

	中山医学院
	东校区
	517
	0
	0
	　
	　
	2
	　
	170
	　

	
	珠海校区
	189
	0
	0
	　
	　
	1
	　
	20
	　

	
	北校区
	2386
	356
	185
	181
	27
	9
	121
	74040
	公房面积含新建临床技能测试中心38000平方米

	公共卫生学院
	东校区
	137
	0
	0
	　
	　
	1
	　
	60
	　

	
	珠海校区
	0
	0
	0
	　
	　
	0
	　
	0
	　

	
	北校区
	535
	179
	49
	56
	6
	2
	24
	10060
	　

	光华口腔医学院
	东校区
	86
	0
	0
	　
	　
	1
	　
	60
	　

	
	北校区
	406
	0
	0
	54
	9
	2
	　
	3000
	　

	护理学院
	东校区
	81
	0
	0
	　
	　
	1
	　
	50
	　

	
	北校区
	326
	25
	7
	17
	3
	2
	4
	4480
	　

	药学院
	东校区
	511
	305
	152
	64
	8
	1
	29
	22990
	公房面积含东校区药学院楼，不含动物实验中心

	
	珠海校区
	0
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	20
	　

	
	南校区
	0
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	1160
	　

	
	北校区
	0
	0
	0
	　
	　
	2
	　
	7850
	　

	海洋学院
	珠海校区
	217
	0
	0
	　
	　
	2
	　
	0
	　

	国际学院
（暂名）
	珠海校区
	0
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	0
	　筹建中

	国际交流学院
	南校区
	0
	38
	0
	39
	12
	　
	　
	1670
	　

	港澳所
	南校区
	0
	45
	0
	　
	　
	　
	　
	1110
	　

	逸仙班
	珠海校区
	117
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	未计08级学生数

	
	南校区
	105
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


说明：

本表数据系根据人事处、教务处、医学教务处、房地产管理处、本科招生办公室、研究生院提供的原始数汇总而成。

4.2  附属医院校区布局调整状态数据统计表（2008年9月～2009年6月）
	单位
	校区
	本科生数 
	硕士生数
	博士生数
	教师数
	行政人员数
	辅导员数
	临床医疗人员数
	科研人数
	其他专业技术人员
	公房面积数
	备注

	光华口腔医学院
	东校区
	  86
	0
	0
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	60
	　

	
	北校区
	 406
	92
	35
	54
	9
	2
	76
	　
	48
	3000
	　

	附属第一医院
	北校区
	0
	504
	314
	195
	240
	　
	728
	22
	1410
	
	　

	附属第二医院
	北校区
	0
	391
	123
	133
	60
	　
	356
	12
	666
	
	　

	附属第三医院
	北校区
	0
	279
	119
	57
	39
	　
	335
	6
	495
	
	　

	中山眼科中心
	北校区
	0
	110
	109
	48
	28
	　
	56
	19
	181
	
	　

	肿瘤防治中心
	北校区
	0
	196
	134
	56
	33
	　
	238
	40
	475
	
	　

	附属第五医院
	北校区
	0
	69
	10
	18
	38
	　
	310
	　
	493
	
	　

	附属第六医院
	北校区
	0
	28
	21
	　
	32
	　
	131
	　
	203
	
	　


说明：

本表数据系根据人事处、教务处、医学教务处、房地产管理处、本科招生办公室、研究生院提供的原始数汇总而成。

第五部分  中山大学各校区可调配房源状态数据统计表（2008年9月～2009年6月）

	校区
	地点
	房间
	原使用单位
	房产面积（㎡）
	备注 

	南校区
	493
	106
	学生处
	25.01
	

	
	493
	107
	学生处
	22.79
	

	
	493
	108
	学生处
	22.44
	

	
	493
	109
	学生处
	21.72
	

	
	486
	001
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	102
	档案馆
	33.08
	

	
	486
	104
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	106
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	112
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	113
	档案馆
	15.23
	

	
	486
	201
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	202
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	203
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	204
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	205
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	206
	档案馆
	25.1
	

	
	486
	207
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	208
	档案馆
	20.31
	

	
	486
	209
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	210
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	211
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	212
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	301
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	302
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	303
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	304
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	305
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	306
	档案馆
	25.1
	

	
	486
	307
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	308
	档案馆
	20.31
	

	
	486
	309
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	310
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	311
	档案馆
	32.22
	

	
	486
	312
	档案馆
	32.22
	

	东校区
	行政会议中心B座
	2层
	　
	193
	　

	
	行政会议中心B座
	4层
	　
	193
	　

	
	行政会议中心B座
	5层
	　
	660
	　

	
	南学院楼B座
	1层
	　
	562
	　

	
	南学院楼B座
	2层
	　
	781
	　

	
	南学院楼B座
	3层
	　
	781
	　

	
	南学院楼B座
	4层
	　
	616
	　

	
	南学院楼B座
	5层
	　
	616
	　

	
	南学院楼C座
	1层
	　
	562
	　

	
	南学院楼C座
	2层
	　
	781
	　

	
	南学院楼C座
	3层
	　
	781
	　

	
	南学院楼C座
	4层
	　
	616
	　

	
	南学院楼C座
	5层
	　
	616
	　

	
	北学院楼A座
	A301-A309
	　
	575
	　

	
	北学院楼A座
	A401-A407
	　
	435
	　

	
	北学院楼B座
	B101-114，信科、软件搬迁后腾出的部分
	　
	491
	　

	
	北学院楼B座
	B201-214，信科、软件搬迁后腾出的部分
	　
	491
	　

	
	北学院楼B座
	B301-B308
	　
	410
	　

	
	北学院楼B座
	B401-404
	　
	270
	　

	
	格致园2号
	2至11层
	　
	970
	教师公寓共160套

	
	二期饭堂
	3层
	　
	4340
	学生活动场地

	珠海校区
	荔园6号
	1-5层
	
	
	原为学生宿舍，120间，共480个床位。20008年9月份将不再安排学生住宿，拟安排酒店管理专业现代远程教育大专（香格里拉）班远程教学培训班360人（合同期3年），其余床位用来做青年旅馆（每层24间）


说明：

1、以上房间面积为使用面积。

2、上表已列出教务处（不含教学评估中心）、学生处、档案馆全部用房。

3、本表数据由房地产管理处、东校区管委会、珠海校区管委会提供。

第六部分  各校区学生宿舍床位供需对比表（2008~2012）

总务处

6.1  南校区学生宿舍床位供需对比表

	年度
	床位需求数
	床位供给数
	供需对比

	
	本科
	研究生
	其它
	本科
	研究生
	其它
	本科
	研究生
	其它
	合计

	2008
	4691
	7273
	1275
	5699
	7813
	358
	+1008
	+540
	-917
	+631

	2009
	5521
	5677
	1721
	6655
	6016
	1721
	+1134
	+339
	0
	+1473

	2010
	6885
	4985
	1721
	8979
	4093
	1721
	+2094
	-892
	0
	+1202

	2011
	8164
	4831
	1721
	8979
	4093
	1721
	+815
	-738
	0
	+77

	2012
	8120
	4831
	1721
	8979
	4093
	1721
	+859
	-738
	0
	+121


说明：

1、上表系根据《表3.1 在校学生分布情况（2008～2012）》提供的学生人数情况进行测算。

2、床位需求数是根据表3.1提供的学生数测算，床位供给数是根据校区布局动态调整需要可提供的学生床位数，供需对比是由此计算的供求情况。

3、2008年9月南校区应安排住宿的学生人数为12194人（未含珠海校区实习生390余人），实际安排在校住宿学生人数为13035人。多安排住宿的床位数为841人，主要组成为延期毕业生（380人），珠海校区实习生（390人）、非全日制研究专业学位等。

4、2008年其他需求1275人，包括延期毕业生（380人），珠海校区实习生（500人）、留学生（295人）、进修生（100人）、后勤保障单位用房等。

5、2009年～2012年的床位测算，因南校区宿舍规格不统一，本科生和研究生宿舍相对独立，因此学生床位需求数分别按本科生和研究生计算。其它需求则按照能够提供1721张的床位标准进行测算（此数是留学生楼880个床位和其他可提供的841个床位之和，是南校区可提供的机动床位数的最大值），可按留学生880个、珠海实习生500个、进修教师100个、延期毕业生若干、后勤保障单位用房若干安排。

6、计划2012年床位可调整为14793个。本科生大部分为6人间、其余为5人间和4人间，研究生有1人间、2人间、3人间、4人间。

7、根据留学生办公室有关预测，2008～2012年留学生人数分别为：1200、1300、1400 、1450 、1500人，根据学生宿舍供给情况，从2009年开始拟安排880个床位（351栋整栋440个房间）。

6.2  北校区学生宿舍床位供需对比表

	年度
	床位需求数
	床位供给数
	供需对比

	
	本科
	研究生
	其它
	本科
	研究生
	其它
	本科
	研究生
	其它
	合计

	2008
	3653
	1771
	340
	3785
	1724
	340
	+132
	-47
	0
	+85

	2009
	3688
	1869
	340
	3785
	1724
	340
	+97
	-145
	0
	-48

	2010
	3466
	1926
	340
	3785
	1724
	340
	+319
	-202
	0
	+117

	2011
	3611
	1926
	340
	3785
	1724
	340
	+174
	-202
	0
	-28

	2012
	3648
	1926
	340
	3785
	1724
	340
	+137
	-202
	0
	-65


说明：

1、上表系根据《表3.1 在校学生分布情况（2008～2012）》提供的学生人数情况进行测算。

2、床位需求数是根据表3.1提供的学生数测算，床位供给数是根据校区布局动态调整需要可提供的学生床位数，供需对比是由此计算的供求情况。

3、附属医院的研究生住宿安排按下列原则进行测算：（1）所有附属医院临床型研究生均不安排住宿；（2）科研型研究生住宿按如下规则安排：附属一院、中山眼科中心、光华口腔医院、肿瘤防治中心三年均在北校区安排；三院、五院、六院的科研型研究生在北校区安排半年，二院的科研型研究生在北校区安排一年。北校区硕士、博士生所需床位数=中山医学院、公共卫生学院、护理学院的在校研究生数+ 8间附属医院一年级科研型研究生数+附一院、光华口腔医院、肿瘤防治中心、眼科中心二、三年级科研型研究生数。

4、因北校区宿舍规格不统一，本科生和研究生宿舍相对独立，因此需求数按学生数计算。其他需求包括留学生340。

    5、现有床位5509个，另有留学生床位340个。如届时全英班留学生项目终止，可调整出床位420张（6人间）供国内生使用。本科生有8人间、7人间、6人间、4人间、3人间，研究生有1人间、2人间、3人间、4人间、6人间、7人间。
6、本表未考虑留学生规模的增长，现有床位340个。留学生人数预测2008～2012年分别为：400、450、500 、560 、620人。

6.3  东校区学生宿舍床位供需对比表

	年度
	床位需求数
	床位供给数
	供需对比

	
	本科
	研究生
	其它
	本科
	研究生
	其它
	本科
	研究生
	其它
	合计

	2008
	14851
	1332
	832
	14851
	2649
	832
	0
	+1317
	0
	+1317

	2009
	14035
	3267
	832
	14345
	3155
	832
	+310
	-112
	0
	+198

	2010
	12507
	3936
	832
	13119
	4381
	832
	+612
	+445
	0
	+1057

	2011
	13123
	4123
	832
	13123
	4377
	832
	0
	+254
	0
	+254

	2012
	13031
	4123
	832
	13031
	4469
	832
	0
	+346
	0
	+346


说明：

1、上表系根据《表3.1 在校学生分布情况（2008～2012）》提供的学生人数情况进行测算。

2、床位需求数是根据表3.1提供的学生数测算，床位供给数是根据校区布局动态调整需要可提供的学生床位数，供需对比是由此计算的供求情况。

3、根据东校区后勤办2008年8月统计数据，东校区实际安排住宿学生人数为16278人，其中本科生15248人，硕士生710人，博士生270人，留学生50人，比实际学生需求数（15720人）多558人，其中本科生397人，硕士生111人，博士生18人，研究生差额数主要来源于2008年在东校区安排的研究生数的增长，本科生差额数主要是应当搬迁至北校区的医科学生、已考上本校的本科毕业生以及应赴香港就读的工学院土木工程的学生尚未迁出。

4、床位需求计算规则：宿舍标准规格为4人间，每个床位为1个标准床位。本科生、硕士生1：1，博士生1：2，教工1：4，服务单位1：1。

5、其它需求包括教工周转136个、后勤保障单位用房696个（标准床位）。

6、东校区宿舍均为4人标准间规格。床位供给数为标准床位数，即以4人/间×房间数计算总数。

7、本表未考虑留学生床位，留学生人数预测2008～2012年分别为：40、180、120 、180 、240人。

6.4  珠海校区学生宿舍床位供需对比表

	年度
	床位需求数
	床位供给数
	供需对比

	
	本科
	研究生
	其它
	本科
	研究生
	其它
	本科
	研究生
	其它
	合计

	2008
	9221
	0
	1411
	10981
	0
	1411
	1760
	0
	0
	+1760

	2009
	9553
	20
	1411
	10961
	20
	1411
	1408
	0
	0
	+1408

	2010
	9768
	52
	1411
	10929
	52
	1411
	1161
	0
	0
	+1161

	2011
	8044
	64
	1411
	10917
	64
	1411
	2873
	0
	0
	+2873

	2012
	8085
	64
	1411
	10917
	64
	1411
	2832
	0
	0
	+2832


说明：

1、上表系根据《表3.1 在校学生分布情况（2008～2012）》提供的学生人数情况进行测算。

2、床位需求数是根据表3.1提供的学生数测算，床位供给数是根据校区布局动态调整需要可提供的学生床位数，供需对比是由此计算的供求情况。

床位需求计算规则：宿舍标准规格为4人间，每个床位为1个标准床位。本科生、硕士生1：1，博士生1：2，教工1：4，服务单位1：1。

3、其它需求含教工周转房、网络学生、青年旅馆、后勤保障单位用房等。

4、珠海校区宿舍均为4人标准间规格。床位供给数为标准床位数，即以4人/间×房间数计算总数。

5、本表未考虑留学生床位，留学生人数预测2008～2012年分别为：40、180、120 、180、240人。

第七部分  中山大学校区布局调整课室需求方案（2008～2012）

教务处    医学教务处

一、学校课室使用的基本状况

（一）南校区课室使用状况
目前，南校区共有公共课室90间，其中多媒体课室68间（含2间研究生专用语音实验室），普通课室22间。68间多媒体课室主要分布在逸夫艺术文化中心楼和第一教学楼，第二教学楼、第三教学楼和文科楼分别只有1间多媒体大课室。22间非多媒体课室主要分布在设备陈旧的文科楼和第三教学楼。

在实际排课工作中，由于任课教师对多媒体授课的需求旺盛，因此，南校区的多媒体课室，尤其是50－80人左右的多媒体课室非常紧缺。逸夫文化艺术中心楼课室具备了空调等较好的教学条件，因此使用率较高，而其他公用教学楼设备陈旧，通风状况不太好，又没有空调，使用率不高。文科楼和第三教学楼的非多媒体课室大多情况下是闲置的。

7.1  南校区公用课室一周排课率统计表（2008年9月～2009年1月）

	　
	1-2节
	3-5节
	6-7节
	8-9节
	10-11节
	12-15节

	星期一
	41.1%
	70.0%
	0.0%
	48.9%
	42.2%
	74.4%

	星期二
	52.2%
	75.6%
	0.0%
	60.0%
	52.2%
	90.0%

	星期三
	48.9%
	67.8%
	0.0%
	58.9%
	47.8%
	94.4%

	星期四
	42.2%
	61.1%
	0.0%
	40.0%
	40.0%
	93.3%

	星期五
	55.6%
	61.1%
	0.0%
	30.0%
	25.6%
	53.3%

	星期六
	67.8%
	70.0%
	0.0%
	64.4%
	62.2%
	16.7%

	星期日
	71.1%
	72.2%
	0.0%
	68.9%
	66.7%
	17.8%


说明：

1、本表以90间总课室间数作为统计依据。

2、本表的课室是指由教务处调配的公共课室。

3、本表中周一至周五的排课范围包括全日制本科生公共课程、大部分专业课程，所有硕士、博士研究生公共课程、大部分专业课程，成教生的相关课程。

4、本表中双休日排课范围包含各类在职研究生的相关课程 、各类成教生的相关课程、少部分全日制本科生、硕士、博士研究生的课程。

7.2  南校区公用教学楼多媒体课室一周排课率统计表（2008年9月～2009年1月）

	　
	教学楼
	1-2节
	3-5节
	8-9节
	10-11节
	12-15节

	星期一
	一教
	51.4%
	85.7%
	57.1%
	54.3%
	97.1%

	
	二教
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	
	三教
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	
	文科楼
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	
	逸夫楼
	53.3%
	100.0%
	76.7%
	63.3%
	93.3%

	
	小计
	50.0%
	88.2%
	63.2%
	55.9%
	94.1%

	星期二
	一教
	54.3%
	82.9%
	77.1%
	62.9%
	91.4%

	
	二教
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	
	三教
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	
	文科楼
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	
	逸夫楼
	80.0%
	93.3%
	80.0%
	76.7%
	93.3%

	
	小计
	63.2%
	83.8%
	75.0%
	66.2%
	92.6%

	星期三
	一教
	45.7%
	88.6%
	77.1%
	62.9%
	91.4%

	
	二教
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	
	三教
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	
	文科楼
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	
	逸夫楼
	73.3%
	86.7%
	76.7%
	60.0%
	100.0%

	
	小计
	57.4%
	85.3%
	73.5%
	58.8%
	95.6%

	星期四
	一教
	37.1%
	71.4%
	37.1%
	37.1%
	88.6%

	
	二教
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	
	三教
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	
	文科楼
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	
	逸夫楼
	70.0%
	86.7%
	73.3%
	73.3%
	100.0%

	
	小计
	51.5%
	76.5%
	51.5%
	51.5%
	94.1%

	星期五
	一教
	54.3%
	68.6%
	37.1%
	28.6%
	60.0%

	
	二教
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	
	三教
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	
	文科楼
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	
	逸夫楼
	93.3%
	90.0%
	46.7%
	43.3%
	80.0%

	
	小计
	72.1%
	77.9%
	39.7%
	33.8%
	66.2%

	星期六
	一教
	80.0%
	80.0%
	74.3%
	71.4%
	0.0%

	
	二教
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	
	三教
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	0.0%

	
	文科楼
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	
	逸夫楼
	83.3%
	86.7%
	100.0%
	96.7%
	46.7%

	
	小计
	79.4%
	80.9%
	83.8%
	80.9%
	20.6%

	星期日
	一教
	71.4%
	74.3%
	80.0%
	77.1%
	0.0%

	
	二教
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	
	三教
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	
	文科楼
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	
	逸夫楼
	96.7%
	96.7%
	93.3%
	90.0%
	50.0%

	
	小计
	79.4%
	80.9%
	82.4%
	79.4%
	22.1%


（二）东校区课室使用状况

东校区现有公共课室103间，其中多媒体课室有97间。

7.3  东校区公用课室周一到周五排课率统计表（2008年9月～2009年1月）

	　
	1-2节
	3-5节
	6-7节
	8-9节
	10-11节
	12-15节

	星期一
	55.3%
	88.3%
	2.9%
	82.5%
	70.9%
	22.3%

	星期二
	62.1%
	96.1%
	1.0%
	90.3%
	75.7%
	24.3%

	星期三
	51.5%
	90.3%
	6.8%
	84.5%
	63.1%
	24.3%

	星期四
	46.6%
	82.5%
	3.9%
	82.5%
	74.8%
	20.4%

	星期五
	27.2%
	80.6%
	2.9%
	62.1%
	56.3%
	2.9%


说明：

1、本表以103间总课室间数作为统计依据。

2、目前，东校区周末基本没有安排课程。

（三）珠海校区课室使用状况　
珠海校区教学大楼目前可使用课室有162间，共20157个座位，由珠海校区教务办公室、信网中心、网络学院、实验中心分别管理。其中由教务办和信网中心共同管理、支配的多媒体课室有82间。目前，珠海校区的课室比较充裕。

从以上三个校区的排课情况来看，星期一至星期五的3－5节排课率都相对较高，而午间时段6－7节基本没有师生愿意上课。东校区和珠海校区的晚间时段排课率较低，主要安排全校公选课和辅修课程，以大中型课室为主。南校区星期一至星期五的晚上以及周末的白天主要安排各类成教课程和在职研究生课程，由于成教生和在职研究生的规模越来越大，这些时段南校区的公用课室非常紧张，甚至会出现无法满足所有排课需求的情况。

（四）北校区课室使用状况

目前，北校区共有公用课室47间，全部为多媒体课室，课室主要分布在新教学楼（32间）和南课室楼（4间）、寄生虫学楼（2间）、法医学楼（2间）、药学楼（原北课室楼）（2间）、何母楼（1间）及永生楼（1间），新教学楼有小课室3间是由临床技能实验中心搬离后现正在复原重建为教学课室。

7.4   北校区公用课室一周排课率统计表（2008年9月～2009年1月）

	时间　
	1-2节
	3-5节
	6-7节
	8-9节
	10-11节
	12-15节

	星期一
	95.4%
	100%
	0.0%
	90.9%
	47.7%
	40.9%

	星期二
	90.9%
	95.4%
	0.0%
	100%
	81.8%
	59.1%

	星期三
	84.1%
	90.9%
	0.0%
	86.4%
	56.8%
	47.7%

	星期四
	75.0%
	95.5%
	0.0%
	72.7%
	59.1%
	34.1%

	星期五
	70.5%
	90.1%
	0.0%
	70.5%
	61.4%
	13.6%

	星期六
	54.5%
	54.5%
	0.0%
	61.4%
	61.4%
	36.4%

	星期日
	54.5%
	54.5%
	0.0%
	59.1%
	59.1%
	11.36%


说明：

1、本表以44间总课室间数作为统计依据。

2、北校区排课压力主要来自于是研究生扩招。

3、临床医学八年制实施20人一个小班的PBL（以问题为中心的教学）的教学需要，使小课室的需求，会随着八年制年级数的增加而有所增加，这一峰值会在2011年出现。

4、成教生和在职研究生规模的增长，也对本科生自修课室造成了一定影响。

二、校区布局调整后各校区公用课室的供求状况预测（2009～2012年）

（一）在校学生人数情况

7.5  在校学生情况简表（2008年～2012年） 

	校区
	2008年9月
	2011年9月
	2012年9月

	
	本科
	研究生
	小计
	本科
	研究生
	小计
	本科
	研究生
	小计

	南校区
	4691
	7503
	12194
	8094
	4048
	12142
	8050
	4048
	12098

	东校区
	14851
	851
	15702
	13123
	4258
	17381
	13031
	4258
	17289

	珠海校区
	9221
	0
	9221
	8114
	64
	8178
	8145
	64
	8209

	北校区
	3653
	3926
	7579
	3611
	4110
	7721
	3648
	4110
	7758


说明：

1、本表依据从表3.1《在校学生分布情况统计表（2008年～2012年）》测算。

2、本表中研究生为全日制硕士生和博士生的总人数。

3、本表显示南校区和东校区的在校学生人数将在2011年出现峰值，之后学生总体规模保持稳定，北校区递增至2012年以后也保持稳定。

（二）课室使用情况测算

1、全日制本科生和研究生的全部课程都安排在公用教学楼的课室需求情况见表7.6和7.7。

7.6　在校学生课时需求情况统计表（2008年～2012年）

	校区
	2008年9月
	2011年9月
	2012年9月

	
	本科
	研究生
	小计
	本科
	研究生
	小计
	本科
	研究生
	小计

	南校区
	1260
	3750
	5010
	2160
	2025
	4185
	2140
	2025
	4165

	东校区
	3960
	420
	4380
	3500
	2130
	5630
	3480
	2130
	5610

	珠海校区
	2460
	0
	2460
	2160
	30
	2190
	2180
	30
	2210

	北校区
	1360
	960
	2320
	1340
	1005
	2345
	1360
	1005
	2365


说明：

1、本表依据学生数对课时需求情况进行测算。

2、本科生按平均每教学班75人，每班每周上课20节计。其中北校区按平均每教学班75人，每班每周理论课上课28节计。

3、全日制研究生按平均每教学班30人，每班每周上课15节计算。其中北校区全日制研究生一年级需要使用公共课室教学，因此在计算课室上课时数时，将按在校生人数的三分之一计算人数，并按平均每教学班30人，每班每周上课22节计算总时数，

7.7　公用课室平均排课率情况统计表（2008年～2012年）

	
	2008年9月
	2011年9月
	2012年9月

	南校区
	111.3%
	93.0%
	92.6%

	东校区
	85.0%
	109.3%
	108.9%

	珠海校区
	30.4%
	27.0%
	27.3%

	北校区
	105%
	106%
	107%


说明：

1、本表根据表7.5学生课时需求情况计算。

2、南校区、东校区、珠海校区的公共课室数分别为90间、103间和162间。　　　

3、每间课室按每天排课10节，每周按5天计算。

4、北校区公共课室数分别为44间。因医学教学的特点，现有多媒体课室使用为100%，多媒体课室排课率与上述相同。北校区各学院因没有课室，因此北校区所有理论课（包括成教、在职研究生、短培班等）均在公共课室中上课，临床医学八年制PBL教学也都需要应用公共小课室。

2、按公用课室只安排全日制本科生和研究生公共课，研究生专业课均由各院系自行解决的情况测算的结果见表7.8和7.9（不计成教生和在职研究生班的排课情况）。

7.8　在校学生课时需求情况统计表（2008年～2012年）

	校区　
	2008年9月
	2011年9月
	2012年9月

	
	本科
	研究生
	小计
	本科
	研究生
	小计
	本科
	研究生
	小计

	南校区
	1260
	750
	2010
	2160
	405
	2565
	2140
	405
	2545

	东校区
	3960
	85
	4045
	3500
	425
	3925
	3480
	425
	3905

	珠海校区
	2460
	0
	2460
	2160
	5
	2165
	2180
	5
	2185


说明：

1、本科生按平均每教学班75人，每班每周上课20节计。

2、全日制研究生按平均每教学班50人，每班每周上公共课5节计算。

3、研究生专业课均由各学院自行解决（不计成教生和在职研究生班的排课情况）。

7.9　多媒体课室的排课率情况统计表（2008年～2012年）

	
	2008年9月
	2011年9月
	2012年9月

	南校区
	59.1%
	75.4%
	74.9%

	东校区
	83.4%
	80.9%
	80.5%

	珠海校区
	60.0%
	52.8%
	53.3%


说明：

1、本科生和研究生的公共课均需安排在多媒体课室，因此，本表的数据即可作为公用课室的排课率情况统计表的参照。

2、每间课室每天排课10节，每周按5天计算。

表7.6～7.9均为依据全日制本科生和研究生的人数测算的数据，测算结果会与各校区实际的课室使用情况存在有一定的偏差，其原因在于：（1）测算结果不包含成教生和在职研究生；（2）目前南校区的部分全日制本科生和研究生课程是由各相关学院自行解决的；（3）教务处统一调配的只是公用课室，而各学院可资利用的课室资源数据不详。

（四）课室需求分析

1、对于南校区，至2012年，南校区采用大班授课的本科生大幅增加，主要采取小班授课全日制研究生大幅减少，学生规模基本恒定，预计现有课室能基本满足需求，南校区公用课室的平均排课率预计不会提升。但如考虑成教生和在职研究生的上课需求，其课程主要安排在在周一至周五的晚上和周六、周日的白天，这些时段南校区的公用课室非常紧张。

2、对于东校区而言，至2012年，由于研究生人数大幅增加，对课室的需求将会有较大幅度增长。

3、对于珠海校区而言，目前的课室资源已相当充裕，至2012年，珠海校区的学生人数进一步减少，不会出现课室紧缺的局面。

4、对于北校区，主要是对小课室的需求旺盛，其原因在于：（1）研究生人数增加小班上课随之增加需求；（2）临床医学长学制PBL教学将需要13间小教室；（3）若临床医学五年制也实行PBL教学，则需要再增加40间小课室。

三、基于课室需求分析的相关建议

（一）对于东校区的课室需求的大幅增长，可以将各学院自有的课室投入使用，以减轻公用教学楼的排课压力。如要求管理学院、法学院、传播与设计学院、工学院、信息科学与技术学院、软件学院等学院自行解决本单位的部分课室需求。否则，只能要求全日制本科生和研究生也实行每周7天排课才能解决问题。

（二）对于南校区，也可以充分利用学院自有的资源，缓解紧张状况。如中文系、外国语学院基本可以自行解决本单位的全部课室需求，岭南学院、化学与化学工程学院可以解决本单位部分课室需求。哲学系和数学与计算科学学院大楼建成之后，希望能够解决这两个单位的课室需求。

（三）为缓解南校区多媒体课室紧张的局面，可建议将第三教学楼105、106、107、108及文科楼105、106、107、110改建为多媒体课室。另外，鉴于不少任课教师和学生多次反映第一教学楼、第三教学楼、文科楼的通风透气不太良好，而且没有空调，6-10月非常炎热，上课效果受到影响，同时，这些教学楼的课桌椅设备陈旧，且间距过于狭窄，建议学校考虑更新以上三栋教学楼的课桌椅，并且在多媒体课室安装空调设备，从而充分利用南校区公用教学楼的课室资源，缓解南校区排课压力。

（四）北校区医学综合大楼的启用，可以置换出一些实验室（这些实验室原来就是课室改建），可以重新改建为课室，缓解排课压力。包括：（1）在北校区成立药学院时，把原北课室楼（现为药学院楼）的7间小课室改建为药学院实验室；（2）北校区新教学楼的一些课室，由于拆迁旧楼（建“医学科技综合楼”）等原因，安排了多个单位临时迁入新教学楼，在“医学科技楼”建成后这些单位应按承诺迁出迁出并可改建为课室。原进驻新教学楼办公的单位有：人体解剖学教研室、组织胚胎学教研室、病理学教研室、计算机教研中心、病理生理学教研室、药学院化学教研室、达安基因实验室及诊断中心等多个单位，占用15间小课室和18间教师课间休息室或教学准备室。如上述所占用的小课室和教师休息室能够空出，并改建成小课室，则基本可以满足本科生、研究生及医学PBL教学需要，同时解决教师课间无休息室的现状。

（五）建议公用课室的排课率最好不要超过85%，理由如下：

1、配置了多媒体设备、空调的课室最为紧缺，但从设备保养维护来讲，设备若长时间运转容易造成故障或损坏，从而不仅会大幅缩短设备的使用寿命，同时也会影响教学活动的顺利开展。

2、需为下列几种情况预留一定数量的课室：

（1）学生自修；

（2）各教学单位正常的调停课、补课、考试等；

（3）学生举办讲座、社团活动等；

（4）校内单位较大规模的开会、培训等（此中情况南校区比较多见）；

（5）其它情况。

第八部分  中山大学校区布局调整教学类实验室需求方案（2008～2012）

设备与实验室管理处

目前，我校教学实验室管理形成了校一级管理基础教学实验室和校院二级管理的专业课教学实验中心的格局。教学实验室分布四个校区，包括3个校级实验教学中心和10个院级实验教学中心（不包括岭南学院经济学实验教学中心）。珠海校区和东校区教学实验中心承担了绝大部分低年级本科生公共基础实验教学任务。按照校区布局调整工作要求，化学学科、生物学科、物理学科和临床医学八年制教学实验室等将逐步迁回南校区，据此对基础教学实验室在南校区、珠海校区和东校区的布局与现状分析参见表8.1和8.2。

8.1  化学、生物、物理学科在南校区和珠海校区的实验室用房一览表

	校区
	实验中心或实验室名称
	分室名称
	分室

面积

（㎡）
	备注

	南校区

（专业实验室）
	化学实验教学中心

（3120㎡）
	现代化学技术实验室
	1368
	目前全学年均已安排必修实验课，并对本科生开放，使用率高

	
	
	综合化学实验室
	1324
	目前全学年均已安排了实验课，并对本科生开放，使用率高

	
	
	学院中心实验室
	428
	集中了学院大部分贵重仪器设备

	
	生物学实验教学中心

（1550㎡）
	现代分子生物学实验技术综合实验室
	400
	目前全学年均已安排必修实验课，对本科生开放，使用率高；其中公共仪器室占地约700平方米为教学科研共用

	
	
	细胞遗传学综合实验室
	200
	

	
	
	生态科学技术综合实验室
	150
	

	
	
	开放创新实验室
	90
	

	
	
	其他公共教学实验室
	710
	

	
	物理学实验教学中心（3072㎡）
	电子技术实验室
	231
	使用率较高

	
	
	近代物理实验室
	589
	

	
	
	光信息科学与技术实验室
	477
	

	
	
	材料物理实验室
	568
	

	
	
	微电子学实验室
	472
	

	
	
	计算中心
	344
	

	
	
	光电实习基地
	363
	

	珠海校区

（基础实验教学公共平台）
	化学学科基础教学实验室
	3197（不含配套设施煤气站，危险品仓库与污水处理池的面积）
	实验室面积均为实际测得的室内使用面积。其中化学基础教学实验室所在的化学大楼实际建筑面积为7470平方，包含了未启用的一层和部分生物化学实验室

	
	生物学基础教学实验室
	2769
	

	
	物理学基础教学实验室
	3310
	


说明：

1、本表是基于珠海校区基础教学实验中心相关实验室建设规模的现状进行编制的，未考虑各学院因实验教学计划的调整所带来新增的实验室建设需求因素。 

2、南校区现有的化学、生物、物理学科专业实验室用于高年级本科生的专业需求，使用率较高，资源偏紧。

3、由于性质、功能和任务的不同，专业实验室和基础实验室不可互为替代，很大程度上不能共享，比如，化学科专业实验室和基础实验室结构布局存在较大的差异。生命科学学院的基础教学实验室资源偏紧。

4、珠海校区基础教学实验中心目前基本是满负荷运作，使用率较高。

5、南校区的国家级生物学实验教学示范中心在国内有一定影响力，建设较好，但资源偏紧，如迁至东校区，将南校区生物专业实验室置换成与珠海校区规模相当的基础教学实验室，还存在一定的缺口（至少差1200平方米）。

6、按校区布局调整方案，南校区拟建设的化学学科、物理学科和生物学科的基础实验室应至少达到珠海校区现有实验室的规模，实验室建设方案应根据各学科的发展与相关学院和职能部门（如医教处）共同配合，专家论证完成。

8.2  珠海校区化学、生物、物理学科教学实验室设置及用房一览表

	珠海校区基础教学实验室

	基础学科实验室名称
	具体功能分室
	分室

面积

（㎡）
	备    注

	化学学科基础教学实验平台（3197㎡）
	土壤化学实验室
	60
	1.土壤化学实验室专用于地学的实验教学任务
2．数字按实际室内使用面积计算

3．按平台来建设，未再细分具体的功能分室，即实验室是通用的，每间实验室均可做无机、有机、分析、综合实验

	
	基础化学实验室
	3137
	

	
	
	
	

	生物学科基础教学实验平台

（2769㎡）

（基本按普通生物学、微生物学、植物学、动物学、微生物学和生物化学等课程设置实验室）
	普通生物学及仪器保存室
	196＋196
	含仪器保存室，作为生药学实验（药学院课程）、医学细胞生物学实验、现代生物学实验使用

	
	动物生物学及标本实验室
	196＋196
	含标本室等，承担动物学实验任务

	
	植物生物学实验室
	196
	植物学实验、微生物实验、生理学实验

	
	微生物学实验室
	196
	微生物学实验

	
	综合实验室
	196
	人类学实验、微生物实验、现代生物学及开放实验

	
	生理学及生理学综合实验室
	196＋50
	生理学实验

	
	创新实验室
	196
	综合实验、开放实验、学生自主实验

	
	生物化学实验室
	466
	生物化学实验

	
	动物房
	60
	动物暂养

	
	其他仪器操作室等
	429
	仪器操作实验室和其他工作室

	物理学科基础实验教学平台

（3310㎡）
	第一循环实验室
	525
	1. 物理实验室是按照实验项目进行建设，实验项目固定实验室，学生流动。

2. 第一循环实验室是基础性实验，第二循环是综合性实验，（一二循环是传统物理 实验），第三循环是综合性和创新性实验，主要是自动采集数据

	
	第二循环实验室
	500
	

	
	第三循环实验室
	500
	

	
	创新物理实验室
	345
	开放实验

	
	演示物理实验室
	300
	基础物理实验

	
	电子电工实验室
	450
	电子电工实验

	
	电子电路实验室
	300
	电子电路实验

	
	其他工作室和准备室等
	390
	


说明：

1、这三门学科基础教学实验室主要面向生科院、化学院、理工学院，还有中山医八年制、逸仙班、教育学院心理学专业本科生。

2、此表可作为在南校区重建基础教学实验室规模和规划的参照依据。

3、珠海校区化学基础实验室的面积未包括配套设施煤气站、污水处理池和危险品仓库的建设面积，如果要在南校区新建需考虑此等因素。

8.3  医学科基础教学实验室在东校区设置明细

	医学化学实验室
	医学物理实验室
	医学人解实验室
	组胚实验室

	900 ㎡
	300 ㎡
	300 ㎡
	300㎡


说明：

1、四个医科类基础教学实验室主要承担中山医学院、公卫、护理、光华口腔医学院等大一年级本科实验教学任务。

2、公卫学院一年级的实验课程目前开设在东校区，二年级有5门实验课程开设在北校区中山医基础实验教学中心，如果迁至东校区，应考虑调配实验用房。

8.4  语音室及计算机在各校区的分布情况

	校区
	计算机数量
	语音座位数
	计算机需求数
	语音室座位需求数

	南校区
	2954（其中岭院636、管院468、理工学院391）
	956
	335
	235

	北校区
	904
	336
	
	

	东校区
	2801（其中实验教学中心1591，信科院387、软件学院683）
	490
	
	

	珠海校区
	1091（其中实验教学中心1010）
	872
	
	


说明：

1、本表数据来自资产管理库的不完全统计，数据包含部分办公用和研究生教学用计算机台件数，所以此表只是大概的测算。

2、2012年南校区比目前将新增本科生人数约为3359人，结合本科教学评估标准，每百名学生配计算机台件数应为10台，语音座位数为7，故另需增计算机台数约为335台，语音室座位数为235。
第九部分  附  件

一、2007年、2008年本科生招生计划表

2007年本科生招生计划

	学院名称
	专业名称
	学制
	合计
	报到地点

	岭南学院
	经济学
	四
	60
	珠海校区

	
	国际经济与贸易
	四
	60
	珠海校区

	
	财政学
	四
	60
	珠海校区

	
	金融学
	四
	60
	珠海校区

	
	保险
	四
	50
	珠海校区

	
	物流管理
	四
	50
	珠海校区

	国际商学院
	经济学（国际金融）
	四
	160
	珠海校区*

	
	经济学（国际贸易）
	
	
	

	
	经济学（财政税务）
	
	
	

	
	工商管理（市场营销）
	四
	155
	珠海校区*

	
	工商管理（物流管理）
	
	
	

	
	工商管理（会计与财务管理）
	
	
	

	人文科学学院
	汉语言文学
	四
	140
	珠海校区

	
	历史学
	四
	80
	珠海校区

	
	哲学
	四
	60
	珠海校区

	
	逻辑学
	四
	60
	广州东校区*

	
	考古学
	四
	30
	珠海校区

	
	人类学
	四
	60
	珠海校区

	外国语学院
	英语
	四
	30
	珠海校区

	
	德语
	四
	30
	珠海校区

	
	法语
	四
	30
	珠海校区

	
	日语
	四
	30
	珠海校区

	翻译学院
	英语（商务英语）
	四
	200
	珠海校区*

	
	英语（翻译）
	四
	200
	珠海校区*

	
	英语（对外汉语）
	四
	100
	珠海校区*

	教育学院
	应用心理学
	四
	70
	珠海校区

	
	公共事业管理（体育事业管理）
	四
	25
	广州二沙岛体育基地

	物理科学与工程技术学院
	微电子学
	四
	95
	珠海校区

	
	物理学
	四
	50
	珠海校区

	
	光信息科学与技术
	四
	130
	珠海校区

	
	材料物理
	四
	65
	珠海校区

	工学院
	理论与应用力学
	四
	50
	广州东校区*

	
	土木工程
	四
	30
	广州东校区

	
	交通工程
	四
	90
	广州东校区*

	
	热能与动力工程
	四
	40
	广州东校区*

	化学与化学工程学院
	应用化学
	四
	60
	珠海校区

	
	化学
	四
	60
	珠海校区

	
	化学工程与工艺
	四
	60
	珠海校区

	
	高分子材料与工程
	四
	60
	珠海校区

	
	材料化学
	四
	60
	珠海校区

	
	应用化学（化学生物学）
	四
	100
	珠海校区

	地理科学与规划学院
	资源环境与城乡规划管理
（经济地理与城乡区域规划）
	四
	60
	珠海校区

	
	资源环境与城乡规划管理
（水资源与环境）
	四
	40
	珠海校区

	
	城市规划
	五
	40
	珠海校区

	
	地理科学
	四
	50
	珠海校区

	
	地理信息系统
	四
	50
	珠海校区

	
	地理信息系统（测绘工程）
	四
	50
	珠海校区

	
	水文与水资源工程
	四
	40
	珠海校区

	旅游学院
	旅游管理
	四
	250
	珠海校区*

	
	旅游管理（国际旅游）
	四
	50
	珠海校区*

	生命科学院
	生物科学
	四
	150
	珠海校区

	
	生物技术
	四
	150
	珠海校区

	
	生态学
	四
	60
	珠海校区

	药学院
	药学
	四
	120
	珠海校区

	环境科学与工程学院
	环境科学
	四
	120
	广州东校区*

	
	环境工程
	四
	100
	广州东校区*

	
	大气科学
	四
	60
	广州东校区*

	
	应用气象学
	四
	60
	广州东校区*

	地球科学系
	地质学
	四
	60
	珠海校区

	
	地球信息科学与技术
	四
	60
	珠海校区

	传播与设计学院
	新闻学
	四
	80
	广州东校区*

	
	艺术设计学
	四
	60
	广州东校区*

	
	数字媒体艺术
	四
	60
	广州东校区*

	法学院
	法学
	四
	220
	广州东校区*

	政治与公共事务管理学院
	政治学与行政学
	四
	40
	广州东校区*

	
	公共关系学
	四
	50
	广州东校区*

	
	行政管理
	四
	95
	广州东校区*

	
	国际政治
	四
	50
	广州东校区*

	
	社会学
	四
	40
	广州东校区*

	
	社会工作
	四
	45
	广州东校区*

	
	公共政策学
	四
	45
	广州东校区*

	管理学院
	工商管理
	四
	70
	广州东校区*

	
	工商管理（企业人力资源管理）
	四
	60
	广州东校区*

	
	电子商务
	四
	60
	广州东校区*

	
	财务管理
	四
	60
	广州东校区*

	
	会计学
	四
	120
	广州东校区*

	
	市场营销
	四
	60
	广州东校区*

	
	旅游管理（酒店管理）
	四
	50
	广州东校区*

	数学与计算科学学院
	数学与应用数学
	四
	130
	广州东校区*

	
	统计学
	四
	70
	广州东校区*

	
	信息与计算科学
	四
	130
	广州东校区*

	信息科学与技术学院
	电子信息科学与技术
	四
	110
	广州东校区*

	
	信息安全
	四
	50
	广州东校区*

	
	自动化
	四
	90
	广州东校区*

	
	通信工程
	四
	100
	广州东校区*

	
	计算机科学与技术
	四
	180
	广州东校区*

	
	网络工程
	四
	60
	广州东校区*

	资讯管理系
	信息管理与信息系统
	四
	100
	广州东校区*

	
	图书馆学
	四
	60
	广州东校区*

	
	档案学
	四
	60
	广州东校区*

	软件学院
	软件工程（计算机应用软件）
	四
	85
	广州东校区*

	
	软件工程（数字媒体）
	四
	85
	广州东校区*

	
	软件工程（通信软件）
	四
	85
	广州东校区*

	
	软件工程（嵌入式软件与系统）
	四
	85
	广州东校区*

	中山医学院
	临床医学（五年制）
	五
	312
	广州东校区

	
	临床医学（八年制）
	八
	100
	珠海校区

	
	临床医学（眼科视光学）
	五
	30
	广州东校区

	
	医学检验
	五
	32
	广州东校区

	
	康复治疗学
	四
	33
	广州东校区

	
	法医学
	五
	60
	广州东校区

	
	生物医学工程
	四
	33
	广州东校区

	口腔医学院
	口腔医学（五年制）
	五
	60
	广州东校区

	
	口腔医学（七年制）
	七
	30
	广州东校区

	公共卫生学院
	预防医学
	五
	140
	广州东校区

	护理学院
	护理学
	四
	120
	广州东校区


2008年本科生招生计划

	学院名称
	专业名称
	学制
	合计
	报到校区

	岭南学院
	经济学
	四
	60
	珠海校区*

	
	国际经济与贸易
	四
	60
	珠海校区*

	
	财政学
	四
	60
	珠海校区*

	
	金融学
	四
	60
	珠海校区*

	
	保险
	四
	50
	珠海校区*

	
	物流管理
	四
	50
	珠海校区*

	国际商学院
	经济学（国际金融）
	四
	160
	珠海校区

	
	经济学（国际贸易）
	
	
	珠海校区

	
	经济学（财政税务）
	
	
	珠海校区

	
	工商管理（市场营销）
	四
	155
	珠海校区

	
	工商管理（物流管理）
	
	
	珠海校区

	
	工商管理（会计与财务管理）
	
	
	珠海校区

	人文科学学院
	汉语言文学
	四
	140
	珠海校区*

	
	历史学
	四
	60
	珠海校区*

	
	哲学
	四
	60
	珠海校区*

	
	逻辑学
	四
	60
	东校区

	
	考古学
	四
	30
	珠海校区*

	
	人类学
	四
	60
	珠海校区*

	外国语学院
	英语
	四
	30
	珠海校区*

	
	德语
	四
	30
	珠海校区*

	
	法语
	四
	30
	珠海校区*

	
	日语
	四
	30
	珠海校区*

	翻译学院
	英语（商务英语）
	四
	200
	珠海校区

	
	英语（翻译）
	四
	200
	珠海校区

	
	英语（对外汉语）
	四
	100
	珠海校区

	教育学院
	应用心理学
	四
	70
	珠海校区*

	物理科学与工程技术学院
	微电子学
	四
	85
	珠海校区*

	
	物理学
	四
	45
	珠海校区*

	
	光信息科学与技术
	四
	115
	珠海校区*

	
	材料物理
	四
	40
	珠海校区*

	工学院
	理论与应用力学
	四
	45
	东校区

	
	土木工程
	四
	30
	东校区*

	
	交通工程
	四
	90
	东校区

	
	热能与动力工程
	四
	40
	东校区

	化学与化学工程学院
	化学
	四
	60
	珠海校区*

	
	化学工程与工艺
	四
	60
	珠海校区*

	
	高分子材料与工程
	四
	60
	珠海校区*

	
	材料化学
	四
	60
	珠海校区*

	
	应用化学（化学生物学）
	四
	60
	珠海校区*

	地理科学与规划学院
	资源环境与城乡规划管理
（经济地理与城乡区域规划）
	四
	60
	珠海校区*

	
	资源环境与城乡规划管理
（水资源与环境）
	四
	40
	珠海校区*

	
	城市规划
	五
	40
	珠海校区*

	
	地理科学
	四
	50
	珠海校区*

	
	地理信息系统
	四
	50
	珠海校区*

	
	地理信息系统（测绘工程）
	四
	50
	珠海校区*

	
	水文与水资源工程
	四
	40
	珠海校区*

	旅游学院
	旅游管理
	四
	180
	珠海校区

	
	旅游管理（国际旅游）
	四
	50
	珠海校区

	
	会展经济与管理
	四
	100
	珠海校区

	生命科学院
	生物科学
	四
	120
	珠海校区*

	
	生物技术
	四
	120
	珠海校区*

	
	生态学
	四
	60
	珠海校区*

	海洋与科技学院
	海洋生物资源与环境
	四
	90
	珠海校区

	
	物理学（核工程与核技术）
	四
	60
	珠海校区

	
	应用化学（理化检验技术）
	四
	100
	珠海校区

	药学院
	药学
	四
	120
	东校区

	环境科学与工程学院
	环境科学（环境生态）
	四
	50
	东校区

	
	环境科学（环境规划与评价）
	四
	50
	东校区

	
	环境工程
	四
	80
	东校区

	
	大气科学
	四
	60
	东校区

	
	应用气象学
	四
	60
	东校区

	地球科学系
	地质学
	四
	60
	珠海校区*

	
	地球信息科学与技术
	四
	60
	珠海校区*

	传播与设计学院
	新闻学
	四
	80
	东校区

	
	艺术设计学
	四
	60
	东校区

	
	数字媒体艺术
	四
	60
	东校区

	法学院
	法学
	四
	220
	东校区

	政治与公共事务管理学院
	政治学与行政学
	四
	35
	东校区

	
	公共关系学
	四
	45
	东校区

	
	行政管理
	四
	50
	东校区

	
	行政管理（国防生）
	四
	30
	东校区

	
	社会学
	四
	40
	东校区

	
	社会工作
	四
	45
	东校区

	
	公共政策学
	四
	40
	东校区

	国际关系系
	国际政治
	四
	50
	东校区

	管理学院
	工商管理
	四
	50
	东校区

	
	工商管理（企业人力资源管理）
	四
	50
	东校区

	
	电子商务
	四
	50
	东校区

	
	财务管理
	四
	60
	东校区

	
	会计学
	四
	120
	东校区

	
	市场营销
	四
	60
	东校区

	
	旅游管理（酒店管理）
	四
	50
	东校区

	数学与计算科学学院
	数学与应用数学
	四
	130
	东校区

	
	统计学
	四
	70
	东校区

	
	信息与计算科学
	四
	130
	东校区

	信息科学与技术学院
	电子信息科学与技术
	四
	110
	东校区

	
	信息安全
	四
	50
	东校区

	
	自动化
	四
	100
	东校区

	
	通信工程
	四
	100
	东校区

	
	计算机科学与技术
	四
	150
	东校区

	
	计算机科学与技术（国防生）
	四
	30
	东校区

	
	网络工程
	四
	60
	东校区

	资讯管理系
	信息管理与信息系统
	四
	110
	东校区

	
	图书馆学
	四
	70
	东校区

	
	档案学
	四
	70
	东校区

	软件学院
	软件工程（计算机应用软件）
	四
	85
	东校区

	
	软件工程（数字媒体）
	四
	85
	东校区

	
	软件工程（通信软件）
	四
	55
	东校区

	
	软件工程（通信软件，国防生）
	四
	30
	东校区

	
	软件工程（嵌入式软件与系统）
	四
	85
	东校区

	中山医学院
	临床医学（五年制）
	五
	300
	东校区*

	
	临床医学（八年制）
	八
	100
	珠海校区*

	
	临床医学（眼科视光学）
	五
	30
	东校区*

	
	医学检验
	五
	30
	东校区*

	
	医学影像学
	五
	30
	东校区*

	
	康复治疗学
	四
	30
	东校区*

	
	法医学
	五
	50
	东校区*

	
	生物医学工程
	四
	30
	东校区*

	口腔医学院
	口腔医学（五年制）
	五
	60
	东校区*

	
	口腔医学（七年制）
	七
	30
	东校区*

	公共卫生学院
	预防医学
	五
	140
	东校区*

	护理学院
	护理学
	四
	90
	东校区*


二、2007级、2008级研究生人数一览表

	院系    代码
	院   系   名   称
	2008硕士
	2008博士
	2007硕士新生
	2007

博士

新生

	
	
	新生总人数
	其中东校区人数
	新生总人数
	其中东校区人数
	
	

	090
	港澳珠江三角洲研究中心
	22
	　
	　
	　
	23
	　

	100
	岭南学院
	211
	　
	49
	　
	205
	49

	103
	岭南学院（MBA）
	235
	　
	　
	　
	254
	　

	111
	中国语言文学系
	100
	　
	31
	　
	74
	27

	112
	历史学系
	66
	　
	22
	　
	30
	24

	113
	哲学系
	45
	　
	45
	　
	47
	43

	114
	人类学系
	31
	　
	20
	　
	32
	18

	120
	法学院
	110
	　
	15
	　
	148
	12

	123
	法学院（法律硕士）
	72
	　
	　
	　
	103
	　

	130
	政治与公共事务管理学院
	146
	　
	31
	　
	163
	38

	140
	管理学院
	183
	　
	52
	　
	214
	45

	143
	管理学院（MBA）
	284
	　
	　
	　
	271
	　

	150
	外国语学院
	103
	　
	8
	　
	100
	8

	160
	教育学院
	77
	　
	29
	　
	74
	26

	170
	传播与设计学院
	16
	　
	　
	　
	14
	　

	180
	国际交流学院
	17
	　
	　
	　
	15
	　

	200
	资讯管理系
	67
	　
	6
	　
	47
	5

	300
	物理科学与工程技术学院
	97
	　
	53
	　
	81
	50

	310
	化学与化学工程学院
	121
	　
	77
	　
	117
	70

	321
	地球科学系
	29
	　
	4
	　
	26
	9

	330
	生命科学学院
	260
	79
	121
	47
	237
	117

	340
	数学与计算科学学院
	106
	　
	34
	　
	98
	36

	350
	信息科学与技术学院
	283
	84
	52
	　
	241
	60

	360
	药学院
	95
	95
	39
	39
	56
	34

	370
	地理科学与规划学院
	100
	　
	37
	　
	74
	33

	380
	环境科学与工程学院
	71
	17
	27
	　
	69
	31

	390
	工学院
	49
	24
	10
	2
	58
	20

	400
	旅游学院
	12
	　
	4
	　
	10
	2

	500
	中山医学院
	124
	　
	69
	　
	120
	66

	510
	公共卫生学院
	83
	　
	18
	　
	50
	18

	530
	护理学院
	13
	　
	1
	　
	12
	3

	620
	信息科学与技术学院（软件学院）
	72
	　
	　
	　
	108
	　

	650
	亚太研究院
	17
	　
	　
	　
	　
	　

	800
	附属第一医院
	154
	　
	104
	　
	149
	99

	801
	附属第一医院

（基地：广东省人民医院）
	1
	　
	　
	　
	2
	　

	802
	附属第一医院

（基地：江门市中心医院）
	4
	　
	　
	　
	2
	　

	803
	附属第一医院

（基地：中山市人民医院）
	6
	　
	　
	　
	5
	　

	804
	附属第一医院

（基地：东莞市东华医院）
	3
	　
	　
	　
	1
	　

	810
	附属第二医院
	122
	　
	43
	　
	124
	42

	811
	附属第二医院

（基地：佛山市第一人民医院）
	7
	　
	　
	　
	6
	　

	812
	附属第二医院

（基地：汕头市中心医院）
	7
	　
	　
	　
	6
	　

	820
	附属第三医院
	101
	　
	44
	　
	101
	38

	830
	中山眼科中心
	34
	　
	35
	　
	35
	31

	840
	肿瘤防治中心
	75
	　
	49
	　
	70
	46

	842
	肿瘤防治中心

（基地：中山市人民医院）
	　
	　
	　
	　
	1
	　

	870
	附属口腔医院
	31
	　
	13
	　
	31
	13

	880
	附属第六医院
	12
	　
	8
	　
	4
	5

	890
	附属第五医院
	31
	　
	5
	　
	36
	2

	合        计
	3905
	299
	1155
	88
	3744
	1120


三、2008年～2012年各校区留学生人数发展预测

	年度
	全校总人数

（9月份在校生人数）
	南校区
	北校区
	东校区
	珠海校区

	2008年
	    1,700
	1200
	  400
	 40
	 60

	2009年
	    1,940
	  1300
	  450
	 80
	 110

	2010年
	    2,180
	  1400
	  500
	 120
	 160

	2011年
	    2,410
	  1450
	  560
	 180
	 220

	2012年
	    2,640
	  1500
	  620
	 240
	 280


说明：本表由外国留学生办公室提供。

四、中山大学教学类实验室用房情况表

	院系

名称
	类别
	实验室
编号
	实验室名称
	面积
（M2）
	位置
	备注

	
	
	
	
	
	
	　

	珠海校区基础教学实验中心
（珠海校区教学楼）
	教学实验室
	02081-1101
	地学学科基础教学实验室
	1806 
	珠海校区教学楼A段2楼
	　

	
	
	02081-1102
	化学学科基础教学实验室
	7470 
	珠海校区化学实验大楼
	有一层楼闲置,另外半层是生物类基础教学实验室

	
	
	02081-1103
	计算机基础教学实验室
	7397 
	珠海校区图书馆行政楼3-5楼，珠海校区教学实验大楼A段三楼
	　

	
	
	02081-1104
	生物学科基础教学实验室
	2655
	珠海校区教学楼A段4楼
	实际上应加化学实验大楼的半层

	
	
	02081-1105
	物理学科基础教学实验室
	4610 
	珠海校区教学楼A段5楼
	　

	
	
	02081-1106
	心理学基础教学实验室
	388 
	教学楼B段402、404、502、504
	　

	
	
	02081-1107
	语言教学实验室
	1600 
	珠海校区教学实验大楼D406、408，E402、404，D504、506、508、E504、506、508、503、505，D512、510
	　

	
	其他公共教学实验室
	　
	维修室
	97
	珠海校区教学实验大楼B304
	　

	
	
	　
	办公室
	341
	珠海校区教学实验大楼B202、204、103
	　

	
	
	　
	会议室
	97
	珠海校区基础教学实验大楼B302
	　

	
	
	　
	多媒体室
	208
	珠海校区基础教学实验大楼B501
	　

	
	教学实验室总面积
	26669平方米
	　
	　
	　
	　

	东校区教学实验中心     （广州大学城外环东路132号中山

大学东校区教学实验中心）
	教学实验室
	2088-1101
	计算机及语言基础教学平台
	2400
	B栋B201-B205，B302-B303
	　

	
	
	2088-1202
	电子电工平台
	2700
	C101-C104, C201-C203, C302-C303
	　

	
	
	2088-1203
	环境学科实验平台
	3000
	A102-108, A306-307, A401-405, A501-A502
	　

	
	
	2088-1104
	普通物理教学平台
	300
	C501
	　

	
	
	2088-1205
	软件及媒体综合应用平台
	1800
	D201-D203, D301-D303
	　

	
	
	2088-1206
	数学及计算机应用专业教学平台
	1200
	B401-B405
	　

	
	
	2088-1207
	实验中心仪器维护平台
	300
	D102
	　

	
	其他公共实验室
	　
	　
	2800
	F501、F502F504、F401、B304、B305、B101、B103
	　

	
	外借实验室
	　
	　
	7550
	A30-305、A二楼整层、B102，103、c401-403、B501，502、C502、D栋一，四，五楼
	　

	
	待建实验室
	　
	　
	8500
	E栋整栋，F栋一到3楼
	　

	
	实验室面积合计
	30550平方米
	　
	　
	　
	　

	理工
学院
（岭南路西北区537号十友堂）
	实验教学中心
	3000-1101
	电子技术实验室
	231 
	岭南路西北区551号码、502、506
	　

	
	
	3000-1201
	近代物理实验室
	589 
	岭南路西北区551号301、302、307、314、316、318、320、322、325、327、335、337、339、341、220
	　

	
	
	3000-1202
	光信息科学与技术实验室
	477 
	岭南路西北区537号十友堂）201、202、203、204、205、004、0062
	　

	
	
	3000-1203
	材料物理实验室
	568 
	岭南路西北区551号100、104、209、210、211、212、214、216、218、219、221、223、225、227、231、233
	　

	
	
	3000-1204
	微电子学实验室
	472 
	岭南路西北区537号309、305、304
	　

	
	
	3000-1205
	计算中心
	344 
	岭南路西537号楼302室、303、304室
	　

	
	
	3000-1206
	光电实习基地
	363 
	岭南路西北区558号（激光楼）217、219、215、218、220
	　

	
	其他公共教学实验室
	　
	中心会议室
	28 
	岭南路西北区551号217室
	　

	
	教学实验室面积合计
	3072平方米
	　
	　
	　
	　

	化学工程学院（南校区丰盛堂）
	中山大学化学国家级实验教学示范中心
	3100-1201
	现代化学技术实验室
	1368
	西北区583丰盛堂301.303.305.307.309.302.304.306.308.310、501.503.505.507.502.504.506.508.510.512.514.516.518.520.522楼;西北区536旧化学南楼006.008.017.103.105.107.109.111.115.117.106
	　

	
	
	3100-1202
	综合化学实验室
	1324 
	西北区583丰盛堂201.203.205.207.209.211.202.204.206.208.210.212.214.216.218; 西北区536旧化学南楼005.007.009.011.301.303.305.302.304.306.310.406.318.320.322.324.108.119
	　

	
	
	3100-1301
	化学学院中心实验室
	428 
	西北区583丰盛堂105.107.311.313.409.411.413.415.417.419.421.地下室2间
	作为整个学院的公共平台,主要用于科研任务

	
	教学实验室面积合计
	3120平方米
	　
	　
	　
	　

	地球科学系
（广州市中山大学地环大楼C105室）
	地球科学实验教学中心
	3211-1201
	岩矿鉴定实验室
	189 
	地环大楼C210、C406、C408、C410
	　

	
	
	3211-1202
	地球化学实验室
	618 
	地环大楼C201、C203、C209、C211、C315、C401、C405、C501、同位素楼
	　

	
	
	3211-1203
	地球信息技术实验室
	168 
	地环大楼C404、A301
	　

	
	
	3211-1204
	岩土工程实验室
	155 
	地环大楼C402、C502、C513
	　

	
	其他公共教学实验室
	　
	实验员准备室
	40 
	地环大楼C403
	　

	
	
	　
	实验仪器室
	100 
	地环大楼308/地下室
	　

	
	教学实验室面积合计
	1270平方米
	　
	　
	　
	　

	生命科学学院（园南路曾宪梓堂南院）
	中山大学生物学国家级实验教学示范中心
	3300-1201
	现代分子生物学实验技术综合实验室
	400 
	 园南路曾宪梓堂南院110、220室
	　

	
	
	3300-1202
	细胞遗传学综合实验室
	200 
	园南路曾宪梓堂南院517、518室
	　

	
	
	3300-1203
	生态科学技术综合实验室
	150 
	园南路曾宪梓堂南院417室
	　

	
	
	3300-1301
	开放创新实验室
	90 
	园南路曾宪梓堂南院311、418室
	　

	
	
	3300-1302
	热带亚热带森林生态系统实验中心（科技处讲不再作为科研机构看待，生科院暂放于实验中心下面）
	1600 
	封开黑石顶
	不在南校区

	
	其他公共教学实验室
	　
	发酵与超声波细胞破碎室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院301室
	　

	
	
	　
	旋转蒸发仪室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院302室
	　

	
	
	　
	分子杂交与核酸蛋白凝胶成像室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院303室
	　

	
	
	　
	动物细胞培养室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院302室
	　

	
	
	　
	电泳室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院305室
	　

	
	
	　
	植物培养室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院306室
	　

	
	
	　
	PCR仪室
	42 
	园南路曾宪梓堂南院307、308室
	　

	
	
	　
	试剂室
	20 
	园南路曾宪梓堂南院309室
	　

	
	
	　
	激光共聚焦显微镜室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院310室
	　

	
	
	　
	荧光显微镜室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院312室
	　

	
	
	　
	蛋白层析室
	35 
	园南路曾宪梓堂南院313室
	　

	
	
	　
	冷冻干燥室
	30 
	园南路曾宪梓堂南院314室
	　

	
	
	　
	实时荧光定量PCR室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院315室
	　

	
	
	　
	离心机室
	47 
	园南路曾宪梓堂南院316室
	　

	
	
	　
	核酸蛋白质检测室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院317室
	　

	
	
	　
	数码显微互动系统室
	110 
	园南路曾宪梓堂南院318、321室
	　

	
	
	　
	冷库暗室
	20 
	园南路曾宪梓堂南院302室
	　

	
	
	　
	转基因植物培养室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院320室
	　

	
	
	　
	切片室
	21 
	园南路曾宪梓堂南院3232室
	　

	
	
	　
	灭菌室
	20 
	园南路曾宪梓堂南院415室
	　

	
	
	　
	仪器室
	20 
	园南路曾宪梓堂南院515室
	　

	
	
	　
	会议室
	45 
	园南路曾宪梓堂南院108室
	　

	
	
	　
	办公室
	69 
	园南路曾宪梓堂南院115、219、322室
	　

	
	教学实验室面积合计
	3150平方米
	　
	　
	　
	　

	地理科学与规划学院 （中山大学地环大楼）
	地理科学与规划学院地理学实验教学中心
	3700-1201
	人文地理重点学科实验室
	200 
	地环大楼D201
	　

	
	
	3700-1202
	遥感与地理信息系统实验室
	225 
	地环大楼D401、D406、D407、D410
	　

	
	
	3700-1203
	数字测绘实验室
	40 
	地环大楼D307
	　

	
	
	3700-1204
	专业地理综合实验室
	536 
	地环大楼D303、D304、D502、D508、A601、D601、D602
	　

	
	
	3700-1205
	规划设计实验室
	392 
	西北区572栋304、305、306室
	　

	
	教学实验室面积合计
	1393平方米
	　
	　
	　
	　

	工学院（东校区工学院大楼）
	工学院实验中心
	3900-1201
	公共教学实验室
	300 
	东校区工学院大楼A栋304
	　

	
	
	3900-1202
	工程力学实验中心
	1200 
	东校区工学院大楼A栋104、205、206、208
	　

	
	
	3900-1203
	智能交通实验室
	1200 
	东校区工学院大楼A栋106、405、406、408
	　

	
	
	3900-1204
	热能与动力工程实验室
	900 
	东校区工学院大楼C栋102、202、204
	　

	
	其他公共教学实验室
	　
	安全工程研究中心
	1200 
	东校区工学院大楼A栋A108、501、502、503
	　

	
	
	　
	海洋工程中心
	600 
	东校区工学院大楼B栋B102、104
	　

	
	
	　
	BF液化天然气教育培训与研究中心
	1200 
	东校区工学院大楼C栋C102、103、502、503
	　

	
	
	　
	现代设计技术中心
	1200 
	东校区工学院大楼A栋A103、105、505、508
	　

	
	
	　
	自动识别技术研究实验室
	600 
	东校区工学院大楼A栋A504、506
	　

	
	教学实验室面积合计
	3600平方米
	　
	　
	　
	　

	中山医学院
（广州市中山二路74号）
	医学实验教学中心
	基础医学实验教学中心

5000-1101
	分子医学实验室
	1966 
	北校区何母刘太夫人楼11楼1101-1107室、12楼1201-1207室、13楼1301-1307室
	　

	
	
	
	形态学实验室
	1614 
	北校区何母刘太夫人楼4楼401-410室、5楼501-510室
	　

	
	
	
	机能学实验室
	1784 
	北校区何母刘太夫人楼6楼601-610室、7楼702-710室
	　

	
	
	
	病原学实验室
	1796 
	北校区何母刘太夫人楼2楼201-211室、3楼301-302室304-310室
	　

	
	
	
	人体解剖学实验室
	750 
	人解楼1楼101-104室2楼202-203室（将搬入医学科技综合楼）
	　

	
	
	医学临床技能模拟训练中心
5000-1102
	基础技能训练实验平台
	800 
	医学科技综合楼5楼共34间，未标房号
	　

	
	
	
	综合技能训练实验平台
	750 
	
	　

	
	
	
	临床技能多媒体教学平台
	400 
	
	　

	
	
	
	OSCE考试平台
	350 
	
	　

	
	
	
	动物外科手术实验室
	100 
	公卫楼侧翼1楼4间
	　

	
	
	医学专业实验教学中心
5000-1103
	法医学专业实验室
	240 
	法医楼9楼4间，无房号
	　

	
	
	
	医学检验专业实验室
	150 
	北校区何母刘太夫人楼3楼303室
	　

	
	
	
	康复治疗学专业实验室
	68 
	北校区何母刘太夫人楼7楼701室
	　

	
	
	
	生物医学工程专业实验室
	475 
	生物医学工程楼1楼101室，6楼601-602室，8楼801-802室，9楼901-902室
	　

	
	
	医学公共教学平台
5000-1104
	医学数字化实验室
	504 
	新教学楼1楼106-109室、1B、1D，2楼207室、2B、2D、2E
	　

	
	
	
	语言教学实验室
	628 
	永生楼2楼有4间房（无具体房号）
	　

	　
	教学实验室面积合计
	12375平方米
	　
	　
	　
	　

	公共卫生学院
（广州市中山二路74号）
	公共卫生教学实验中心
	5100-1101
	公共卫生教学实验平台
	591 
	公共卫生学院一楼108、109、110、111，二楼201、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212
	　

	
	
	5100-1301
	理化检测实验室
	215 
	公共卫生学院六楼东602、603、604、605、606
	　

	
	
	5100-1302
	分子生物学实验室
	179 
	公共卫生学院四楼西406、407、408、409、、410、411、412、412-2、413、414
	　

	
	
	5100-1303
	病原学实验室
	185 
	公共卫生学院四楼东401、402、403、404、405
	　

	
	
	5100-1304
	SPF动物实验室
	260 
	公共卫生学院十楼1014、1017
	　

	
	教学实验室面积合计
	1428平方米
	　
	　
	　
	　

	口腔医学院
（广州市中山二路74号中山大学北校区光华口腔医学院科教楼）
	口腔医学院实验教学中心
	52000-1101
	下面分设第一，至第五教学实验室（功能未固化）
	389 
	光华口腔医学院教学楼整个三、四楼
	　

	
	其他公共教学实验室
	　
	创新实验室1室（研究所）
	213 
	光华路光华口腔医学院科教楼五楼
	　

	
	
	　
	创新实验室2室（研究所）
	213 
	光华路光华口腔医学院科教楼六楼
	　

	
	教学实验室面积合计
	815平方米
	　
	　
	　
	　

	护理学院
（广州市中山二路74号中山大学北校区护理学院）
	护理技能教学中心
	53000-1201
	护理技能教学室8个
	890 
	护理学院3楼301-312
	　

	
	
	53000-1102
	计算机实验室1个
	102 
	护理学院5楼504房
	　

	
	
	53000-1103
	语言实验室1个
	76 
	护理学院5楼506房
	　

	
	教学实验室面积合计
	1068平方米
	　
	　
	　
	　

	药学院
（广州东校区药学大楼）
	实验动物中心
	　
	实验动物中心
	1400
	北校区实验动物大楼
	　

	
	教学实验中心
	3600-1101
	生药与生物技术制药实验室
	208.68
	东校区药学大楼B栋二层（暂时没有门牌号）
	　

	
	
	3600-1102
	药理与生理实验室
	208.68
	东校区药学大楼B栋二层（暂时没有门牌号）
	　

	
	
	3600-1103
	药分与药剂实验室
	208.68
	东校区药学大楼B栋四层（暂时没有门牌号）
	　

	
	
	3600-1104
	天然药化与药化实验室
	209 
	东校区药学大楼B栋四层（暂时没有门牌号）
	　

	
	其他公共实验室
	　
	清洗间
	14.36
	东校区药学大楼B栋二层
	　

	
	
	　
	离心机室
	14.36
	东校区药学大楼B栋二层
	　

	
	
	　
	超净工作室
	14.36
	东校区药学大楼B栋二层
	　

	
	
	　
	准备间
	14.36
	东校区药学大楼B栋二层
	　

	
	
	　
	仪器室
	14.36
	东校区药学大楼B栋二层
	　

	
	
	　
	天平室
	14.36
	东校区药学大楼B栋二层
	　

	
	
	　
	准备室 
	14.36
	东校区药学大楼B栋二层
	　

	
	
	　
	准备室
	17.2
	东校区药学大楼B栋四层
	　

	
	
	　
	天平室
	13.68
	东校区药学大楼B栋四层
	　

	
	
	　
	压片机室
	33.6
	东校区药学大楼B栋四层
	　

	
	
	　
	准备室
	27.7
	东校区药学大楼B栋四层
	　

	
	
	　
	准备室
	28.1
	东校区药学大楼B栋四层
	　

	
	
	　
	准备室
	31.2
	东校区药学大楼B栋四层
	　

	
	教学实验室面积合计
	1086.72平方米
	　
	　
	　
	　

	岭南学院
（广州市新港西路135号中山大学岭南学院）
	岭南学院经济管理实验教学中心
	　
	计量经济实验室
	300 
	林护堂101
	　

	
	
	　
	数字化管理实验室
	120 
	林护堂404
	　

	
	
	　
	商务智能实验室
	60 
	林护堂403
	　

	
	
	　
	供应链仿真与优化实验室
	60 
	林护堂402
	　

	
	
	　
	企业经验模拟实验室
	120 
	林护堂401
	　

	
	其他公共实验室
	490平方米
	　
	　
	林护堂301、302、305、202、203
	　

	
	教学实验室面积合计
	1150平方米
	　
	　
	　
	　

	校级公共中心
	
	4000平方米
	测试中心
	　
	中山大学测试中心大楼
	　

	教学类实验室面积合计:94746平方米（含岭南学院和测试中心）
	　
	　
	　


五、珠海实验中心生物、物理、化学实验室基本情况表

	实验室
	位置
	门牌号
	面积（m2）
	课程及用途

	生物学科

	普通生物学实验室
	教学楼A区
	A401
	196
	生药学实验、医学细胞生物学实验、现代生物学实验

	仪器保管室
	教学楼A区
	A402
	196
	共享设备，如显微镜、提示显微镜及野外实习器材存放

	动物生物学实验室
	教学楼A区
	A403
	196
	动物学实验

	工作室
	教学楼A区
	A404
	50
	

	标本室
	教学楼A区
	A405
	196
	动物学、植物学标本展示

	工作室
	教学楼A区
	A406
	25
	

	植物生物学实验室
	教学楼A区
	A407
	196
	植物学实验、微生物实验、生理学实验

	工作室
	教学楼A区
	A408
	25
	

	微生物学实验室
	教学楼A区
	A409
	196
	微生物实验

	综合实验室
	教学楼A区
	A410
	196
	人类学实验、微生物实验、现代生物学及开放实验

	生理学综合实验室
	教学楼A区
	A411
	50
	生理学实验

	创新实验室
	教学楼A区
	A412
	196
	综合实验、开放实验、学生自主实验

	工作室
	教学楼A区
	A413
	24
	

	生理学实验室
	教学楼A区
	A414
	196
	生理学实验

	仪器操作室
	化学楼
	501
	64
	生物化学实验

	生物化学实验室
	化学楼
	502
	117
	生物化学实验

	仪器操作室
	化学楼
	505
	125
	生物化学实验

	生物化学实验室
	化学楼
	506
	116
	生物化学实验

	仪器实验室
	化学楼
	508
	58
	生物化学实验

	仪器操作室
	化学楼
	510
	58
	生物化学实验

	生物化学实验室
	化学楼
	512
	116
	生物化学实验

	生物化学实验室
	化学楼
	516
	117
	生物化学实验

	动物房
	教学楼A段架空层
	
	60
	动物暂养

	合计
	
	
	2769
	

	物理学科实验室

	第一循环实验室
	教学楼A区
	A501
	100
	基础物理实验

	工作室
	教学楼A区
	A502
	25
	

	第一循环实验室
	教学楼A区
	A503
	100
	基础物理实验

	第一循环实验室
	教学楼A区
	A504 
	125
	基础物理实验

	第一循环实验室
	教学楼A区
	A505
	150
	基础物理实验

	第一循环实验室
	教学楼A区
	A506
	50
	基础物理实验

	第二循环实验室
	教学楼A区
	A506
	50
	基础物理实验

	第二循环实验室
	教学楼A区
	A507 
	200
	基础物理实验

	第二循环实验室
	教学楼A区
	A508
	100
	基础物理实验

	第二循环实验室
	教学楼A区
	A509
	50
	基础物理实验

	第二循环实验室
	教学楼A区
	A510
	100
	基础物理实验

	工作室
	教学楼A区
	A511
	100
	基础物理实验

	资料室
	教学楼A区
	A512
	45
	基础物理实验

	工作室
	教学楼A区
	A513
	40
	基础物理实验

	制冰室
	教学楼A区
	A514
	25
	基础物理实验

	工作室
	教学楼A区
	A515
	60
	基础物理实验

	维修室
	教学楼A区
	A516
	25
	基础物理实验

	第三循环实验室
	教学楼A区
	A517
	150
	基础物理实验

	第三循环实验室
	教学楼A区
	A518
	50
	基础物理实验

	第三循环实验室
	教学楼A区
	A519
	150
	基础物理实验

	第三循环实验室
	教学楼A区
	A520
	150
	基础物理实验

	创新物理实验室
	教学楼A区
	A521
	150
	开放实验

	创新物理实验室
	教学楼A区
	A522
	45
	开放实验

	演示物理实验室1
	教学楼A区
	A523
	150
	基础物理实验

	第三循环实验室
	教学楼A区
	A524
	45
	基础物理实验

	物理演示准备室
	教学楼A区
	A525
	25
	基础物理实验

	创新物理实验室
	教学楼A区
	A526
	150
	开放实验

	演示物理实验室2
	教学楼A区
	A528
	150
	基础物理实验

	电子电工实验室
	教学楼A区
	A102
	450
	电子电工实验

	电子电路实验室
	教学楼A区
	A306
	300
	电子电路实验

	合计
	
	
	3310
	

	化学学科实验室

	土壤化学实验室
	化学楼
	101
	60
	土壤化学实验

	基础化学实验室
	化学楼
	102
	117
	无机化学实验、水质分析实验

	基础化学实验室
	化学楼
	106
	117
	无机化学实验、水质分析实验

	玻璃仪器室
	化学楼
	108
	60
	

	小型电子仪器室
	化学楼
	110
	60
	酸度计40台

	基础化学实验室
	化学楼
	112
	117
	无机化学实验、水质分析实验

	基础化学实验室
	化学楼
	116
	117
	无机化学实验、水质分析实验

	药品室
	化学楼
	药品室
	16
	

	实验准备室
	化学楼
	准备室
	40
	

	教师工作室
	化学楼
	201
	60
	

	基础化学实验室
	化学楼
	202
	117
	无机化学实验、综合化学实验

	小型电子仪器室
	化学楼
	205
	127
	普通分光光度计40台

	基础化学实验室
	化学楼
	206
	117
	无机化学实验、综合化学实验

	玻璃仪器室
	化学楼
	208
	60
	

	小型电子仪器室
	化学楼
	210
	60
	电导率仪40台、半自动电位滴定仪15台

	基础化学实验室
	化学楼
	212
	117
	无机化学实验、综合化学实验

	基础化学实验室
	化学楼
	216
	117
	无机化学实验、综合化学实验

	药品室
	化学楼
	药品室
	16
	

	实验准备室
	化学楼
	准备室
	40
	

	大型仪器室
	化学楼
	301
	60
	差热分析仪、傅立叶红外光谱仪、气相色谱仪、全自动电位滴定仪

	基础化学实验室
	化学楼
	302
	117
	分析化学实验、有机化学实验

	光谱分析室
	化学楼
	305
	127
	紫外可见分光光度计20台

	基础化学实验室
	化学楼
	306
	117
	分析化学实验、有机化学实验

	小型电子仪器室
	化学楼
	308
	60
	微波炉12台

	电子分析天平室
	化学楼
	310
	60
	电子分析天平31台

	基础化学实验室
	化学楼
	312
	117
	分析化学实验、有机化学实验

	基础化学实验室
	化学楼
	316
	117
	分析化学实验、有机化学实验

	药品室
	化学楼
	药品室
	16
	

	实验准备室
	化学楼
	准备室
	40
	

	教师工作室
	化学楼
	401
	60
	

	基础化学实验室
	化学楼
	402
	117
	分析化学实验、有机化学实验

	仪器储存室
	化学楼
	405
	127
	旋光分析仪、阿贝折射仪、电动搅拌器、旋转蒸发仪

	基础化学实验室
	化学楼
	406
	117
	分析化学实验、有机化学实验

	玻璃仪器室
	化学楼
	408
	60
	

	微型电子仪器室
	化学楼
	410
	60
	电子天平20台、自动旋光仪2台、熔点仪2台

	基础化学实验室
	化学楼
	412
	117
	分析化学实验、有机化学实验

	基础化学实验室
	化学楼
	416
	117
	分析化学实验、有机化学实验

	药品室
	化学楼
	药品室
	16
	

	实验准备室
	化学楼
	准备室
	40
	

	合计
	
	
	3197
	


说明：以上面积全部为实际使用面积。

主题词：学校  行政工作  校区布局调整△  通知

中山大学校长办公室              2008年10月30日印发
责任校对：杨元红  
PAGE  
—1—


